FPS-001-PILOT-001
Frozen Pilot Scope — Instance
PILOT-001 | Version 1.0
FROZEN EXECUTION BASELINE — APPROVED
Document ID
FPS-001-PILOT-001
Version
1.0 — FROZEN EXECUTION BASELINE
Status
FROZEN EXECUTION BASELINE — APPROVED
Pilot ID
PILOT-001 (First Knowledge Inventory Pilot)
Execution Status
Not Started → In Progress → Completed → Closed
Frozen Date
2026-07-07 (Immutable after Approval)
Classification
Execution Artifact — Pilot Instance (One Pilot = One FPS Instance)

- Pilot Identification
Pilot ID
PILOT-001
Pilot Name
Architecture Bible — Foundational Principles Inventory
FPS Version
FPS-001 v1.0 (Instance for PILOT-001)
Execution Status Lifecycle
Not Started → In Progress → Completed → Closed

- Objective
Mục tiêu của Pilot-001:
Validate end-to-end Knowledge Inventory workflow trên phạm vi “The 7 Architectural Principles” — một trong những nền tảng cốt lõi của EGAL KOS. Pilot này chứng minh khả năng trích xuất Knowledge Object, gán Canonical ID, xây dựng Catalog, đăng ký Relationship, duy trì Deep Reference và traceability từ Architecture Bible đến PIR/KCR mà không vi phạm các nguyên tắc governance đã đóng băng.

- Source Definition
Chỉ có một nguồn authoritative duy nhất cho Pilot này.
Source Name
Architecture Bible (Product-Focused Map)
Specific Document
VOL I - 03 Product Architecture Blueprint V2.docx
Section
6.1 Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi (The 7 Architectural Principles)
Version / Status
Baseline Approved
Authoritative Repository
/home/workdir/artifacts/architecture_bible/

- Frozen Scope
Phạm vi đã được đóng băng cho PILOT-001. Không được thay đổi sau thời điểm Frozen.
Included (Được inventory)
Section 6.1 — Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi (The 7 Architectural Principles)
Toàn bộ 7 nguyên lý (Principle 1 đến Principle 7) cùng mô tả và hàm ý của từng nguyên lý
Các liên kết chéo (Cross References) trực tiếp thuộc section 6.1
Excluded (Không được inventory)
Toàn bộ các section khác của VOL I - 03 (trừ 6.1)
Các VOL khác (VOL I-02, VOL II, VOL III, Level D5, Level F…)
CORE documents (CORE-000 đến CORE-007) — đã Frozen, chỉ tham chiếu, không inventory

- Scope Boundary
Ranh giới được xác định rõ ràng và có thể kiểm chứng độc lập.
Start Marker
Heading: “6.1 Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi (The 7 Architectural Principles)”
End Marker
Kết thúc mô tả của Principle 7: Canonical Domain Ownership (bao gồm cả phần Cross References trực tiếp của section 6.1)
Verification Method
Tìm kiếm heading “6.1 Nguyên lý Kiến trúc Cốt lõi” trong file VOL I - 03 Product Architecture Blueprint V2.docx. Xác nhận nội dung nằm giữa heading 6.1 và heading tiếp theo (6.2).

- Out-of-Scope
Toàn bộ nội dung ngoài Section 6.1 của VOL I - 03
Các tài liệu Architecture Bible khác (VOL I-02, VOL II, VOL III, Level D*, Level F)
CORE documents (CORE-000 đến CORE-007) — đã Frozen, chỉ dùng để tham chiếu
Implementation details, technology choices, code samples

- Pilot Coverage Goals
✓ Object Extraction — Trích xuất 7 Knowledge Objects (7 Principles)
✓ Canonical ID Assignment — Gán ID ổn định cho từng Principle
✓ Knowledge Catalog — Tạo Catalog Record đầy đủ cho 7 đối tượng
✓ Relationship Registration — Đăng ký mối quan hệ giữa các Principle và với Mission/Principles khác
✓ Deep Reference & Traceability — Mọi Object đều truy ngược về Section 6.1 của VOL I-03
✓ Validation — Thực hiện validation theo quy trình
✓ PIR-001 Instance — Tạo báo cáo inventory hoàn chỉnh
✓ KCR-001 Instance — Vượt qua Knowledge Conformance Review

- Complexity Assessment
Metric
Value
Expected Order of Magnitude
Small
Estimated Knowledge Objects
7 (mỗi Principle là 1 Object)
Estimated Relationships
15–25 (giữa các Principle + liên kết với Mission & CORE-001)
Expected Catalog Records
7
Expected Complexity Level
Low–Medium (phù hợp pilot đầu tiên)

- Success Criteria
Không có sự mơ hồ về phạm vi (scope ambiguity = 0)
100% object traceability về Section 6.1 của VOL I-03
Không có duplicated Canonical IDs
Relationships được đăng ký đầy đủ và chính xác
Catalog hoàn chỉnh và có thể kiểm toán
Tạo thành công PIR-001 và vượt qua KCR-001 mà không cần thay đổi Governance baseline

- Assumptions
VOL I - 03 Product Architecture Blueprint V2.docx đã ở trạng thái Baseline Approved và không thay đổi trong suốt Pilot.
Không có concurrent edits trên Architecture Bible trong thời gian thực hiện Pilot.
Canonical ID policy (CORE-002) đã được phê chuẩn và áp dụng thống nhất.
Catalog schema (KCAT-001) đã được frozen và không thay đổi trong Pilot.

- Freeze Declaration
KHAI BÁO ĐÓNG BĂNG PHẠM VI — PILOT-001 (FROZEN EXECUTION BASELINE)
Pilot Scope for PILOT-001 is hereby frozen as an immutable Execution Baseline.
Không được thêm nguồn nào khác vào Pilot này.
Không được thêm hoặc bớt section sau khi đã Frozen.
Mọi thay đổi phạm vi đều yêu cầu kết thúc Pilot hiện tại và khởi tạo Pilot mới + FPS mới.
Approval & Freeze Record
Chuỗi phê duyệt và đóng băng. Sau khi phê chuẩn, các trường Reviewed by, Approved by và Frozen Date trở thành bất biến để bảo toàn giá trị kiểm toán.
Role
Name / Signature
Date
Prepared by

Reviewed by

Approved by

Frozen Date
2026-07-07
Immutable after Approval
Execution Readiness Review Record
Review được thực hiện theo tiêu chí Execution Readiness Review dựa trên các baseline đã đóng băng (CORE-000 đến CORE-007, KINV-001, KCAT-001, KSIP-001, PIP-001, FPS-001 Specification).
Review Type
Execution Readiness Review
Decision
APPROVED
Status
FROZEN EXECUTION BASELINE
Execution Authorization
GRANTED — Pilot-001 được phép chuyển sang bước tiếp theo (Read Source)
Review Date
2026-07-07
Ghi chú quan trọng: FPS-001-PILOT-001 v1.0 là FROZEN EXECUTION BASELINE. Kể từ thời điểm này, mọi Knowledge Object, Catalog Record, Relationship, PIR-001 và KCR-001 của Pilot-001 phải truy vết ngược về phạm vi đã đóng băng trong tài liệu này. Đây là điểm chuyển đổi từ giai đoạn thiết kế metadata sang giai đoạn tạo Knowledge Repository thực sự của EGAL KOS.