# BFA-Post-OP-myClan — Amendment v2.2.2

PATH: CM-Docs/BFA/BFA-Post-OP-myClan-v2.2.2-Amendment

DATETIME: 2026-09-01T10:40:00+07:00

STATUS: DRAFT — chờ phê duyệt Human Authority

SSOT cha: BFA-Post-OP-myClan-v2.2.0 + Amendment v2.2.1

Phạm vi: chỉ Business Ledger (BL) và Communication Ledger (CL)

Cấm: mở lại RP / OP / SM đã CLOSED; sửa nội dung 2.2.0 hoặc 2.2.1

# 0. Outline

1. Mục đích và ranh giới

2. Tuyên bố không đụng 2.2.0 / 2.2.1 / RP / OP

3. Hai sổ — định nghĩa vận hành

4. Phân tầng SSOT

5. Một cửa BL

6. Một cửa CL (orchestrator + silentIntent)

7. Danh mục command

8. Lộ trình B1–B6

9. Việc cố ý không làm

10. Tiêu chí đóng amendment

# 1. Mục đích và ranh giới

Khóa cách coder ghi sổ sau Đợt 2 / A01, để không còn nhiều lối vào cùng một bảng. Không thay product scope 2.2.0. Không thiết kế lại onboarding.

# 2. Tuyên bố Q1

Không sửa flow Register, OP-2, Tenant Activate, Member Promote đã CLOSED trừ regression có bước tái hiện.

Không DROP / đổi tên business_process_logs.

Không tạo bảng business_ledger song song trong lát này.

Hash chain (prev_hash) là nợ VOL I-03, không thuộc 2.2.2.

# 3. Hai sổ — định nghĩa vận hành

| Sổ | Bảng vật lý | Ý nghĩa | Cấm |
| --- | --- | --- | --- |
| BL | business_process_logs | Intent + kết quả command đổi trạng thái | Coi audit_logs là BL |
| Audit | audit_logs | Diff record (cũ/mới) | Thay BL |
| CL | notifications + recipients + deliveries | Intent / audience / delivery tin tộc sự | Gọi persistence từ module lẻ |

correlation_id là vết xuyên case → BL → audit → CL. Không dùng id hàng thay correlation.

# 4. Phân tầng SSOT

BFA 2.2.2 + VOL I-03 = luật.

schema.prisma = cột / enum / append-only — không phải API coder.

src/lib/prisma.js = TX, ALS tenant, helper persistence — không phải cửa service gọi lung tung.

src/services/bpl.service.js + ledger.service.js + businessLogSchemas.js = cửa BL.

modules/notifications orchestrator = cửa CL.

SRPF Writer / Hook chỉ forward tới hai cửa trên khi engine sống.

Hai lớp CL (helper prisma.js vs orchestrator) không đối đầu: orchestrator là cửa nghiệp vụ; helper Prisma chỉ persistence bên trong orchestrator và job delivery.

# 5. Một cửa BL

Public API duy nhất (B1 chốt một hàm, cái kia thành wrapper).

Input tối thiểu: correlation_id, process_type thuộc BusinessLogSchemas, actor_id, tx, snapshot context + payload.

Gọi từ prisma.withTransaction. Thiếu schema → reject. Ghi BL thất bại → fail command (cấm return null).

Cấm trên code mới: insert trần business_process_logs; _writeBusinessLog mới; BusinessLedgerWriter insert thẳng DB.

A01 được phép chưa gọi cửa này cho đến B3.

# 6. Một cửa CL — giữ orchestrator

Mọi intent truyền thông đi orchestrator (record / phát kênh / silentIntent).

silentIntent: đóng băng intent, không tạo delivery kênh ngoài (Zalo/mail/SMS).

Máy Draft → Approved → Scheduled → Delivered → Read → Archived thuộc orchestrator/policy, không thuộc /me/profile.

silentIntent được dùng cho bước quy trình (nộp hồ sơ, duyệt, ghi nhận hệ thống).

silentIntent không dùng cho PATCH hồ sơ mình / thêm thành tích / sửa địa chỉ.

# 7. Danh mục command

| Command | BL | CL | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| RP / OP / Promote (đổi case) | Có | Có nếu tin tộc hoặc silentIntent bước QT | Giữ code CLOSED |
| USER_APPROVAL / TENANT_ACTIVATE | Có | Theo orchestrator hiện hữu | Không viết lại |
| GET /me/profile, search address | Không | Không |  |
| PATCH /me, POST/PATCH/DELETE achievement | Có (từ B3) | Không | Schema mới B2 |
| Thông báo lễ / triệu tập / duyệt gửi user | Có nếu kèm command | Có, phát kênh |  |

# 8. Lộ trình

B0 — Amendment này DRAFT → APPROVED.

B1 — Gộp cửa BL; wrapper; cấm nuốt lỗi trên code mới. Không đụng RP/OP.

B2 — Schema MEMBER_PROFILE_PATCH, ACHIEVEMENT_UPSERT, ACHIEVEMENT_DELETE.

B3 — A01 gọi withTransaction + cửa BL.

B4 — Khóa orchestrator = cửa CL.

B5 — silentIntent chỉ nơi danh mục mục 6–7.

B6 — Nợ: hash chain, đổi tên bảng, media thành tích, duyệt status.

# 9. Việc cố ý không làm

Event sourcing đầy đủ / Outbox CloudEvents production.

proof_urls trên achievements.

Mount Express trong App.jsx.

Đổi catalog địa chỉ / thành tích P1 đã đóng.

# 10. Tiêu chí đóng

[ ] Human Authority phê duyệt bản này.

[ ] File nằm CM-Docs/BFA/ cạnh 2.2.0 và 2.2.1-Amendment.

[ ] HandOver P1 A01 trích dẫn 2.2.2 khi mở B1.

Kết thúc DRAFT v2.2.2