# HandOver — Post-OP / A01 / Hub v2

Ngày: 2026-08-28
Repos: QuangAGS/cmcodes + QuangAGS/CM-Docs
SSOT process: BFA Post-OP (v2.2.x) + các HandOver RP/OP đã đóng
Trạng thái thread này: A01 chạy được; địa chỉ có search trong họ; chưa freeze G01 / hôn nhân / cây

Không mở lại state machine RP / OP trừ bug production.

──────────────────────────────────────────────────

## 1. Đã đóng

| Lát | Kết quả |
| --- | --- |
| RP + OP MEMBER_PROMOTE / CLAN_SETUP | E2E PASS trước thread này. OP đóng: MEMBER_JOIN → THANH_VIEN CHINH_THUC; CLAN_SETUP → CLAN_ADMIN + tenant HOAT_DONG |
| S0.1–S0.5 | Isolation Prisma ALS, fail-closed STRICT, unique users.member_id, sysAccess, unlink null member_id |
| Hub v2 P0 | /admin/tenants SYS directory, pageKey admin, Home /, Back /admin. Activate hẹp TAM_NGUNG→HOAT_DONG trang cũ. Không card Activate trên hub SYS |
| Đợt 2a | clan_profiles, generation_naming_rules, proposals, member_privacy_rules + enum. STRICT + SOFT_DELETE |
| Đợt 2b A01 | GET/PATCH /api/me/profile, UI /me/profile cards + elder. Gender FIELD_LOCKED. Contact hồ sơ ≠ users.phone/email |
| Bootstrap | initialSetup.js: audit changedBy sau khi có SYSTEM_ADMIN, không dùng UUID tenant |
| Media logo SYS | runWithTenantContext + tenant đích = tenant_id / entity_id khi TENANT |
| Addresses intl | Cột: country_code, postal_code, admin_area, locality, sub_locality, line1, line2, full_address. Đã DROP ward/district/province/country |
| Address search P1 | GET /api/me/addresses?q= + card địa chỉ chọn address_id |

## 2. Khóa không được phá (Q1)

- Shell: TenantHeader, AppFooterNav, resolveFooterNav, resolveTenant.

- Footer: hub+list admin Home /; trang con /admin. /me/profile Home /, Back /.

- Không reopen REGISTER / MEMBER_PROMOTE / OP approval SM.

- Prisma: không inject tenant_id vào update / findUnique / delete. Inject findMany / findFirst / updateMany / deleteMany. STRICT thiếu ALS + không allowUnscoped → throw S0.1.

- SYS JWT: tenantId: null, allowUnscoped: true. Cross-tenant qua sysAccess hoặc runWithTenantContext({ tenantId đích, allowUnscoped }).

- A01 không ghi users.phone/email, gender, is_alive, father_id/mother_id, status/role.

- Place vs usage: addresses = chỗ; quê/đang ở = FK member (không address_type trên place).

- social_configs không chứa thủy tổ / gia quy / chữ lót.

## 3. File then chốt (cmcodes)

Backend/src/lib/prisma.js          S0 + runWithTenantContext PHẢI export

Backend/src/lib/sysAccess.js

Backend/src/lib/initialSetup.js

Backend/src/modules/profile/profile.service.js

Backend/src/modules/profile/profile.routes.js   GET/PATCH /profile, GET /addresses

Backend/src/app.js                              app.use('/api/me', profileRoutes)

Backend/src/modules/members/member.service.js   updateFullMember → updateMany

Backend/src/modules/interactions/media.service.js

Backend/src/modules/interactions/media.controller.js

Backend/prisma/schema.prisma                    SSOT schema

frontend/src/pages/MemberProfilePage.jsx

frontend/src/features/member/constants/memberProfileMessages.js

frontend/src/pages/AdminTenantDirectoryPage.jsx

frontend/src/pages/OpHubPage.jsx                import resolveFooterNav phải tách dòng

Schema SSOT: Backend/prisma/schema.prisma. Có bản root Backend/schema.prisma — dễ lệch; ưu tiên prisma/.

## 4. Hành vi A01 hiện tại

- Actor: user DA_DUYET + member_id + member CHINH_THUC + tenant HOAT_DONG.

- PATCH tạo/cập nhật biographies, member_privacy_rules, social zalo/facebook/website.

- Địa chỉ: address_id cùng tenant hoặc text → tìm theo normalizeAddressKey rồi create.

- Search list contains trên full_address + các cột cấu trúc (chưa trgm query riêng).

- Unique DB vẫn (tenant_id, country_code, full_address) nguyên văn — “Xã Kỳ Trinh…” vs “Kỳ Trinh, Kỳ Anh…” vẫn 2 hàng nếu user không chọn list.

## 5. Việc dở / nợ kỹ thuật

- normalized_key trên addresses + unique theo khóa — chưa DDL.

- Form địa chỉ chuẩn (cascade tỉnh/xã) — chưa. Google Places — chưa, không P1.

- G01 proposals PROFILE_CORRECTION — bảng có, chưa API/UI. Gender chỉ khóa, chưa đề xuất.

- Card hôn nhân / cha mẹ trên profile — chưa (đúng phase: A02 / T02).

- GET /api/tenants directory đã SYS; getAll cũ baseController không dùng cho list.

- P0b suspend tenant — không làm; activate hẹp giữ.

- Achievements trên A01 — chưa.

- Prisma update({where:{id}}) còn rải trong onboarding — đã bỏ inject trên update; nếu ai bật lại inject sẽ gãy OP submit.

- Dev từng wipe DB + migration address mark applied khi DDL rollback — đã chạy SQL tay. Môi trường khác phải kiểm cột country_code thật sự tồn tại.

- Trùng địa chỉ cũ trên tenant test — gộp tay hoặc sống chung đến khi có normalized_key.

## 6. Lát tiếp theo (thứ tự khuyến nghị)

- G01 tối thiểu: member tạo PROFILE_CORRECTION (gender / field allow-list D-05); CLAN_ADMIN hàng đợi + atomic apply.

- Address form cấu trúc (country + admin/locality/sub + line1; full_address generate). Search giữ.

- A02 hôn nhân cùng tenant — không nhét vào PATCH profile.

- Schema P1b/P2 chỉ khi vào phase (marriage model, parent edge, family_clusters). Không rewrite DB toàn bộ lúc trống nữa.

Không làm “schema hết mọi BP” trong một PR.

## 7. Smoke tối thiểu khi sang thread

- Login SYS: /admin → Quản trị dòng họ → list/filter → Home /.

- Login member CHINH_THUC: /me/profile load + lưu bio + F5 còn data.

- PATCH { gender: "NAM" } → 400 FIELD_LOCKED.

- /me/profile địa chỉ: gõ ≥2 ký tự ra list; chọn không sinh hàng mới.

- SYS /admin/tenant/settings?tenant_id= upload logo không S0.1.

- OP /op mở được (OpHubPage import hợp lệ); Base Profile lưu được (updateMany).

- CLAN_SETUP / MEMBER_JOIN không regress approve.

## 8. Câu mở thread mới (copy)

Tiếp myClan.com.vn. SSOT: HandOver-Post-OP-A01-2026-08-28.

Repos QuangAGS/cmcodes + CM-Docs.

RP/OP CLOSED. Không mở lại SM.

Đã xong: S0 isolation, Hub v2 /admin/tenants, A01 /me/profile, addresses intl + GET /api/me/addresses.

Khóa: không inject tenant vào prisma update/findUnique; A01 không sửa users.phone hay gender; place ≠ usage.

Next đề xuất: G01 PROFILE_CORRECTION tối thiểu.

Đọc HandOver rồi đề xuất lát nhỏ, chưa sinh code lớn.

## 9. BFA / doctrine liên quan

- HandOver-Close-OP-MEMBER_PROMOTE-2026-08-26

- HandOver-RP-process-kind-BPL-2026-08-16

- HandOver-Close-C6-2026-08-15

- FE-OP-MEMBER_PROMOTE-2026-08-16

- BFA Post-OP v2.2.x (D-01…D-05, A-01…, proposals lifecycle)

Hết HandOver.