KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI (ĐÃ HIỆU CHỈNH THEO SRC)

EGAL-SEC IMPLEMENTATION PLAN v1.1.0

Căn cứ Doctrine: EGAL-SEC v1.1.0 Frozen  •  OPD v1.2.0

Inventory: github.com/QuangAGS/cmcodes / Backend/src (main)  •  21/07/2026

| Trạng thái | APPROVED FOR EXECUTION — Phase 0 DONE (remote inventory) |
| --- | --- |
| Thay đổi vs v1.0 | Không tạo security từ zero: EVOLVE middleware + services/security đã có; chốt req.user contract; wire onboarding |
| Chiến lược | Extend-in-place > greenfield modules/security (trừ khi rename có dual-export) |

v1.0 giả định gần như chưa có shared security. Inventory cho thấy đã có mảnh L0/L1/L4 rời — Plan v1.1 điều chỉnh để refactor an toàn Q1, tránh duplicate checkRole / dual stacks.

# 1. Phase 0 Inventory — As-is (đã xác minh)

## 1.1. Cây Backend/src

- config/ — securityConfig.js, validateEnv.js

- lib/ — prisma.js (lớn), initialSetup.js

- middlewares/ — auth, role, tenant, securityGuard, rateLimit, ipBlock, correlation, upload, validate

- modules/ — auth, onboarding, members, tenants, notifications, finance, interactions, worship

- services/ — security.service, ledger, audit, businessLogSchemas, correlation, email, dataIntegrity

- shared/ — controllers, utils, validations, json

- app.js — mount routes (onboarding đã có hướng 21.5.2)

## 1.2. Thành phần security đã có — map SEC layers

| File | Lớp SEC | Vai trò thực tế / khoảng trống |
| --- | --- | --- |
| middlewares/auth.middleware.js | L1 | verifyToken JWT → req.user {userId,role,tenantId,status}. Cũng export checkRole (trùng role.middleware). Không re-DB status/lock. |
| middlewares/role.middleware.js | L2+L4 partial | checkRole(...roles) + chặn status!==DA_DUYET (ADMIN_ACCOUNT_NOT_ACTIVATED). Không SYSTEM_ADMIN bypass rõ; không tenant matrix. |
| middlewares/tenant.middleware.js | Context only | Resolve slug → tenantContext. KHÔNG gate tenants.status (CHO_DUYET/HOAT_DONG). |
| services/security.service.js | L0 edge BP | verifySafety: IP threshold qua auth_logs + blockIP. KHÔNG phải lock/policy/token facade. |
| securityGuard.middleware.js | L0 | Factory restrictSuspiciousActivity → security.service |
| rateLimit + ipBlock | L0 | Đã có — mở rộng onboarding/OTP Phase 2 |
| correlation.middleware | L7 | Đã có — align header X-Correlation-Id |
| auth.service checkLockStatus | L2 buried | Lock engine trong auth — cần extract/reuse, không viết lại từ zero |
| onboarding.service 1.4 | L5 + local L2 | Self _assertActorUsable/tenant; PENDING notif; MERGE_FAILED fix. Routes vẫn placeholder. |

## 1.3. Phát hiện quan trọng (blockers Phase 1)

| Issue | Chi tiết & hướng xử lý |
| --- | --- |
| req.user shape | verifyToken set userId/tenantId; onboarding controller getActor() dùng actor.id / tenant_id. → Chuẩn hóa alias: id=userId, tenant_id=tenantId (Q1 dual). |
| Dual checkRole | auth.middleware.checkRole vs role.middleware.checkRole (DA_DUYET). → Single source: role.middleware; auth re-export để không gãy import cũ. |
| security.service tên | Đang = IP Guard only. → Đổi tên semantic: giữ file, mở rộng HOẶC securityGuard.service + policy/lock riêng. Tránh phá securityGuard.middleware require path. |
| tenant middleware | Chỉ context slug — thiếu L3 status gate. → Thêm tenantGate.middleware (status matrix) tách khỏi tenantContext resolver. |
| onboarding.routes | Placeholder authenticate — P0 wire verifyToken + role.checkRole |
| Error JSON shape | auth: {error}; role: {success,code,message}; onboarding: {success,error:{code,message}}. → Dual-contract helper, không big-bang FE. |
| No modules/security | OK: đặt policy/lock dưới services/ hoặc modules/security với export. Ưu tiên services/lock.service + services/policy.service cạnh security.service. |

## 1.4. Không có / chưa thấy trên main (cần note)

- accountGate.middleware riêng (logic một phần trong role.middleware)

- token.service tách (JWT trong auth.middleware + auth.service)

- outbox_events table (onboarding dùng notifications.PENDING)

- delegations schema

- modules/security/ folder

# 2. Chiến lược hiệu chỉnh (vs Plan v1.0)

| v1.0 (giả định) | v1.1 (theo src) | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Tạo modules/security greenfield | Evolve: lock/policy mới + giữ security.service = IP guard | Tránh đè tên; Q1 require paths |
| Viết authenticate mới | Mở rộng verifyToken (alias id, optional DB recheck flag) | Đã dùng khắp project |
| authorize mới | Chốt role.middleware.checkRole làm chuẩn; auth re-export | Đã có DA_DUYET patch |
| tenantGate từ zero | Giữ tenant.middleware = context; thêm accountTenantGate hoặc tenantStatus.middleware | Tách resolve slug vs status policy |

# 3. Target layout sau Phase 1 (điều chỉnh path)

- services/security.service.js — GIỮ: verifySafety IP (đổi comment VERSION; optional rename export alias SecurityGuardService)

- services/lock.service.js — NEW: extract checkLockStatus từ auth.service

- services/policy.service.js — NEW: assertCanLogin, assertAccountUsable, assertTenantActive, assertSameTenant, assertAdminRole

- services/token.service.js — NEW (thin): sign/verify dùng securityConfig; auth.service + auth.middleware gọi

- middlewares/auth.middleware.js — EVOLVE: verifyToken normalize req.user; heavy option

- middlewares/role.middleware.js — EVOLVE: SYSTEM_ADMIN bypass; unified error shape optional dual

- middlewares/tenantStatus.middleware.js — NEW: L3 matrix (Light cache hook)

- middlewares/accountGate.middleware.js — NEW optional hoặc gộp vào role cho admin; user routes dùng soft gate

- modules/onboarding/onboarding.routes.js — WIRE: verifyToken + checkRole(ADMIN) ; bỏ placeholder

- KHÔNG xóa ipBlock / securityGuard / rateLimit — compose vào pipeline

# 4. Lộ trình phase (v1.1)

## Phase 0 — DONE

- Remote inventory GitHub main Backend/src

- Deviation list mục 1.2–1.3

- Exit: Plan v1.1 này

## Phase 1A — Contract & Wire (1–2 ngày) — LÀM TRƯỚC extract lớn

Giảm rủi ro onboarding + FE ngay; ít đụng auth.service.

- Chuẩn hóa req.user sau verifyToken:

  - req.user.id = decoded.userId (và giữ userId)

  - req.user.tenant_id = decoded.tenantId (và giữ tenantId)

  - req.user.status, role giữ nguyên

- onboarding.routes.js: require('../middlewares/auth.middleware').verifyToken + role.middleware.checkRole

- ADMIN routes: checkRole('CLAN_ADMIN','SYSTEM_ADMIN',...TRUONG_*) — dùng bản role.middleware (DA_DUYET)

- User routes (cases, profile, branch, submit, cancel): chỉ verifyToken (+ optional soft status later)

- clan/activate: verifyToken + checkRole CLAN_ADMIN | SYSTEM_ADMIN

- Smoke: 401 no token; 403 VIEWER approve; owner submit OK

### Exit 1A

- Onboarding không còn placeholder; controller getActor().id hoạt động.

- Không đổi login/register behavior.

## Phase 1B — Extract lock + policy + token (1–2 ngày)

- services/lock.service.js từ auth.service.checkLockStatus (copy-move, auth gọi lại lock).

- services/token.service.js — sign/verify; auth.loginUser + generateToken dùng token service.

- services/policy.service.js:

  - assertCanLogin(user, tenant?) — mã ACCOUNT_*/TENANT_* giữ FE

  - assertAccountUsable(user)

  - assertTenantAccess(user, tenantId|case)

  - assertTenantLoginMatrix(user, tenant) — SEC V

- auth.loginUser: thay if status inline bằng policy + lock (behavior/codes giữ).

- auth.middleware.checkRole: re-export từ role.middleware (deprecated wrapper).

### Exit 1B

- Login regression: CHO_DUYET, BI_KHOA, tenant CHO_DUYET, OK path.

- auth.service vẫn public API cũ.

## Phase 1C — Tenant status gate + Approval lifecycle (1–2 ngày)

- middlewares/tenantStatus.middleware.js — sau auth; Light: JWT claims; Heavy flag: re-query tenants.

- Fix processUserApproval: không gán tenant TAM_NGUNG mơ hồ; holding = CHO_KICH_HOAT hoặc giữ CHO_DUYET + notif TENANT_ACTIVATION_REQUIRED / USER_APPROVED tách nội dung.

- policy.assertCanLogin trả đúng mã SEC V (dual code TENANT_CHO_DUYET vẫn nhận nếu FE cũ).

- onboarding.service: optional thay _assert* bằng policy.* (Q1: wrapper nội bộ).

### Exit 1C

- Ma trận login User×Tenant khớp SEC; notif không hứa full app khi tenant chưa HOAT_DONG.

- Handoff SEC-1 full (1A+1B+1C).

## Phase 2 — Harden & Outbox (giữ v1.0, chi tiết path)

- rateLimit + securityGuard trên onboarding POST create/submit/branch + OTP

- Turnstile hooks (nếu chưa) theo securityConfig

- Notification worker: PENDING → deliveries (orchestrator hiện có)

- members read: default CHINH_THUC

- Cache interface L2/L3 (memory → Redis flag)

- Migration enum CHO_KICH_HOAT nếu chốt

## Phase 3 — Delegation

- Schema + service; authorize/checkRole extension hasDelegation

- Jobs expire onboarding / temp unlock

# 5. Thứ tự commit khuyến nghị (Phase 1)

- PR1: auth.middleware normalize req.user aliases only.

- PR2: onboarding.routes wire verifyToken + role.checkRole; smoke.

- PR3: lock.service extract + auth.service call-through.

- PR4: token.service + policy.service assertCanLogin; loginUser switch.

- PR5: tenantStatus middleware + processUserApproval fix + notif copy.

- PR6: Handoff SEC-1 + dual error notes + test checklist.

# 6. File touch list Phase 1 (Q1 boundary)

### Được đụng

- middlewares/auth.middleware.js, role.middleware.js

- middlewares/tenantStatus.middleware.js (new)

- middlewares/accountGate.middleware.js (new, optional)

- services/lock.service.js, policy.service.js, token.service.js (new)

- services/security.service.js (comment/version only unless needed)

- modules/auth/auth.service.js (extract + call policy/lock/token; approval fix)

- modules/onboarding/onboarding.routes.js (wire)

- modules/onboarding/onboarding.service.js (optional policy import)

- app.js chỉ nếu thiếu mount/cors (đã 21.5.2)

### Không đụng Phase 1 trừ regression

- finance/*, worship/*, interactions/* deep logic

- prisma schema lớn — trừ migration tenant status có ADR

- FE — chỉ document dual codes

# 7. Test matrix (bổ sung inventory)

- verifyToken: req.user.id và req.user.userId cùng giá trị

- onboarding POST /cases với Bearer → 201/4xx business; không 401 sai

- checkRole từ role.middleware: CHO_DUYET + CLAN_ADMIN → 403 ADMIN_ACCOUNT_NOT_ACTIVATED

- checkRole import từ auth.middleware vẫn work (re-export)

- Login matrix + merge MERGE_FAILED persisted

- securityGuard + rateLimit không regress login

# 8. Rủi ro đặc thù repo này

- Nhiều module import checkRole từ auth vs role — bắt buộc re-export.

- tenantContext.run trong verifyToken vs app-level slug middleware — tránh double-run conflict; document order: correlation → optional slug tenant → verifyToken (sets context from JWT) → gates.

- role.middleware không cho SYSTEM_ADMIN nếu không list — bổ sung bypass như auth.checkRole cũ.

- onboarding controller success shape vs auth error shape — FE onboarding dùng success/error.code.

# 9. Quyết định mặc định (v1.1 lock — đổi nếu User phản đối)

- Redis: Phase 2.

- Outbox: notifications.status=PENDING trước; bảng outbox_events optional Phase 2.

- tenants holding: map tạm + ticket CHO_KICH_HOAT Phase 2 migration.

- Không rename services/security.service.js ở Phase 1.

- req.user dual fields (id + userId) bắt buộc Phase 1A.

# 10. Next action

Bắt đầu Phase 1A ngay: (1) patch auth.middleware normalize req.user — (2) wire onboarding.routes — (3) smoke.

Sau 1A: Phase 1B extract lock/policy/token.

User confirm: có muốn Grok generate sẵn diff 1A (auth.middleware + onboarding.routes) không?

— HẾT KẾ HOẠCH v1.1.0 —

EGAL-SEC Implementation Plan v1.1.0  •  Inventory-adjusted  •  21/07/2026

### I. NHỮNG ĐIỂM SÁNG XUẤT SẮC TRONG KẾ HOẠCH v1.1.0

- Phát hiện đúng và xử lý dứt điểm "Bẫy Contract" req.user (Phase 1A):

  - Thực trạng: auth.middleware.js đang gán req.user = { userId, role, tenantId, status }, trong khi onboarding.controller / service gọi getActor() lại kỳ vọng actor.id và actor.tenant_id. Nếu gắn middleware mà không sửa, toàn bộ controller Onboarding sẽ trả lỗi undefined.

  - Giải pháp: Chuẩn hóa alias dual-mapping req.user = { id: userId, userId, tenant_id: tenantId, tenantId, role, status }. Đây là một xử lý cực kỳ tinh tế, giúp kết nối onboarding.routes mượt mà.

- Gỡ rối xung đột checkRole giữa Auth và Role Middleware (Phase 1A & 1B):

  - Kế hoạch đã phát hiện ra cả auth.middleware.js lẫn role.middleware.js đều export checkRole.

  - Hướng xử lý: Lấy role.middleware.js làm chuẩn (vì đã có patch kiểm tra status !== 'DA_DUYET'), đồng thời auth.middleware.js sẽ re-export hàm này. Điều này đảm bảo các module cũ import từ auth.middleware không bị vỡ.

- Phân tách ngữ cảnh và Trạng thái của Tenant (Tenant Context vs Tenant Status Gate - Phase 1C):

  - Nhìn ra việc tenant.middleware.js hiện tại chỉ đóng vai trò resolve slug ra tenantContext mà không hề chặn tenants.status (CHO_DUYET, TAM_NGUNG, BI_KHOA).

  - Việc tách riêng tenantStatus.middleware.js để thực thi ma trận login/access L3 (SEC Mục V) giúp kiểm soát an ninh đa tộc họ đúng tiêu chuẩn Enterprise.

- Sửa lỗi logic gộp trong processUserApproval (Phase 1C):

  - Nhìn trực diện vào dòng code lỗi thời trong auth.service.js (khi duyệt user DA_DUYET thì ép tenant sang TAM_NGUNG). Kế hoạch đã căn chỉnh lại: duyệt User chỉ làm thay đổi trạng thái User, còn Tenant chuyển sang trạng thái chờ kích hoạt wizard (CHO_KICH_HOAT / TENANT_ACTIVATION_REQUIRED).

### ⚠️ II. 3 ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI THỰC THI (CHECKLIST KỸ THUẬT)

Để các PR trong Phase 1 (PR1 - PR6) diễn ra trơn tru mà không tạo ra Bug Regression, cần chốt thêm 3 chi tiết kỹ thuật sau:

#### 1. Xử lý "Bypass cho SYSTEM_ADMIN" trong role.middleware.js

- Trong auth.service.js và login.core.js, SYSTEM_ADMIN luôn được ưu tiên bypass các rào cản Tenant.

- Khi đưa role.middleware.js làm chuẩn, hãy chắc chắn rằng hàm checkRole có bổ sung ngay điều kiện bypass này:

JavaScript

if (req.user && req.user.role === 'SYSTEM_ADMIN') {

return next(); // SYSTEM_ADMIN luôn vượt qua role gate (có audit)

}

#### 2. Kết hợp correlation.service.js với X-Correlation-Id Header

- Repo đã có correlation.service.js (sinh UUID v4) và correlation.middleware.

- Cần đảm bảo middleware này gắn correlation_id vào req.correlation_id VÀ gán ngược vào Response Header X-Correlation-Id[cite: 2, 3] ngay từ đầu chuỗi pipeline (trước khi tới auth hay onboarding) để mọi log (auth_logs, business_process_logs, audit_logs) đều thu nạp chung một mã vết.

#### 3. Tích hợp Error Manager (appError.js & error.codes.js)

- Repo đã có sẵn file error.codes.js chứa từ điển mã lỗi.

- Khi tạo services/policy.service.js (ở PR4), các hàm assertCanLogin hay assertTenantAccess nên throw lỗi thông qua mã từ file error.codes.js này thay vì gán chuỗi string thủ công.

### 🚀 III. ĐÁNH GIÁ LỘ TRÌNH VÀ BẮT ĐẦU THỰC THI

- Tính khả thi: 10/10. Lộ trình chia thành các bước cực kỳ nhỏ (PR1 → PR6), mỗi PR chỉ sửa từ 2 - 3 file, rất dễ test smoke và cách ly rủi ro.

- Thứ tự ưu tiên: Rất hợp lý khi chọn Phase 1A làm trước để thông luồng onboarding.routes và fix alias req.user ngay lập tức.

Kế hoạch v1.1.0 hoàn toàn đạt chuẩn APPROVED FOR EXECUTION.