MFO-FE-PATCH-PLAN-2.1.1-20261012

Kế hoạch vá frontend, bản sửa 2.1.1

Thay thế MFO-FE-PATCH-PLAN-2.1. Phạm vi: src/pages và src/features/mfo. Tuân Q1 và Q2.

Chuẩn: FE Doctrine 2.1, Amendment 1 đến 5.

# 1. Thứ tự

Lát 1 và 2 làm trước, không cần backend. Lát 3 giữ nguyên cây và adapter. Lát 4 thu câu nội tộc, chưa ghi sổ. Lát 5 chỉ làm sau khi backend có đường bác bỏ cửa 2. Lát 0 là việc backend đó.

# 2. Ma trận

| Lát | Việc | Xong khi |
| --- | --- | --- |
| 0 Backend | Thêm đường bác bỏ tờ khai, không gọi hàm từ chối khung. | Gọi đường mới không làm mất khung đã duyệt. |
| 1 | Alarm giữa màn, đọc một lần, một bảng câu. | Lỗi và thành công đều ra alarm, có nút Đóng. |
| 2 | Nhãn cửa, dropdown, quyền xóa. | Có “Bấm để chọn”. Sau duyệt khung, nhãn là tờ khai đang soạn. |
| 3 | Cây là trung tâm. Bảy nút. Hủy gỡ ô và cạnh. | Hủy thêm con, hôn phối, khuyết danh biến mất trên cây. |
| 4 | Khai báo trên cây. Đủ trường. Câu nội tộc. | Gõ tên, ô đổi ngay. Thiếu nội tộc thì không trình. |
| 5 | Admin hai nút cửa 1, ba nút cửa 2. Lịch sử. | Bác bỏ cửa 2 không đóng khung. Soi lại không đè cây đang soạn. |

# 3. Lát 1 — Alarm

Một bảng mã lỗi và một bảng câu thành công. Màn hình không tự viết câu.

MFO_HOLD_CONFLICT: “Không thể tiếp tục. Có thể ý định của bác đang được người khác thực hiện. Xin chờ sau thời gian <expires_at>.”

MFO_CLAN_UNCONFIRMED: “Hệ thống không tự xác định nội tộc. Bác hãy chọn người này có phải nội tộc không.”

Alarm chiếm khoảng hai phần ba màn, lớp trên cùng. Một alarm tại một thời điểm. Được đọc một lần khi mở. Nút Đóng cao ít nhất 48px.

# 4. Lát 2 — Nhãn và danh sách

Mọi dropdown có mục mặc định “Bấm để chọn”. Chọn mục đó thì tải lại danh sách.

Cửa 1: khung đang soạn, chờ phê duyệt, cần sửa, không được duyệt. “Khung đã duyệt” chỉ là bước trong lịch sử.

Ngay khi khung được duyệt và chưa trình tờ khai, nhãn hiện tại là “Tờ khai đang soạn”.

Cửa 2 tiếp: chờ duyệt, cần sửa, không được duyệt, đã duyệt.

Ẩn tạo mới khi còn tờ chưa xong. Xóa chỉ khi đang soạn, cần sửa, hoặc khung đã duyệt mà chưa trình tờ khai.

# 5. Lát 3 — Cây và bảng tác vụ

Không đổi mfoGraphAdapter. Không đổi tên hàm đang chạy.

Bảng tác vụ: một hàng chọn người từ sổ. Ba cặp: thêm con và hủy, thêm vợ hoặc chồng và hủy, khai khuyết danh và hủy.

Hủy phải gỡ ô, cạnh hoặc tab, và xóa khỏi canvas_delta. Không chỉ báo.

# 6. Lát 4 — Khai báo trên cây

Không mở trang form riêng. Bấm ô trên cây đang chọn thì mở form của ô đó.

Bắt buộc: họ tên, giới tính, còn sống, và câu “Người này có phải nội tộc không?”. Với con, thêm loại con.

Tùy chọn, có thể nằm trong phần mở: ngày, tháng, năm sinh và mất, cờ âm lịch, ghi chú mất, note.

Không hiện đời, cha, mẹ.

Gõ tên thì nhãn ô đổi ngay. Chưa khẳng định nội tộc thì không cho trình tờ khai.

# 7. Lát 0 và lát 5 — Admin

Lát 0: backend thêm đường bác bỏ tờ khai. Không dùng đường từ chối khung. Không xóa plan_ok. Không ghi sổ.

Cửa 1 admin: đúng hai nút, duyệt khung và trả sửa.

Cửa 2 admin: duyệt và ghi sổ, trả sửa, bác bỏ vĩnh viễn. Nút bác bỏ chỉ gọi đường mới.

Lịch sử là card gập, mặc định thu. Gọi “Lần trình”, không gọi “lần xem”.

Soi lại mở lớp xem riêng. Đóng lớp đó thì cây đang soạn còn nguyên.

# 8. Nghiệm thu

QA-01: lỗi và thành công đều ra alarm, được đọc, có nút Đóng.

QA-02: còn tờ chưa xong thì không tạo mới.

QA-03: hủy gỡ ô và cạnh ngay.

QA-04: cửa 2 vẫn là cùng cây. Gõ tên, ô đổi ngay.

QA-05: form không có đời và cha mẹ. Có câu nội tộc và note.

QA-06: admin cửa 1 đúng hai nút.

QA-07: bác bỏ cửa 2 không làm mất khung. Chặn nếu lát 0 chưa xong.

QA-08: adapter và chú thích cũ còn nguyên. File mới có PATH, DATETIME, VERSION, DESCRIPTION.