# KẾ HOẠCH PATCH CHI TIẾT TẦNG FRONTEND (FE REFACTORING PATCH PLAN)

## THI CÔNG CHUẨN HÓA MFO-FE-DOCTRINE-2.1 & AMENDMENTS 1–5

- Mã kế hoạch: MFO-FE-PATCH-PLAN-2.1-20261012

- Ngày phát hành: 12/10/2026

- Phạm vi áp dụng: Mã nguồn Frontend (src/pages/, src/features/mfo/ hoặc src/mfo/)

- Mục tiêu: Đồng bộ hóa 100% mã nguồn FE với quy chuẩn MFO-FE-DOCTRINE-2.1, triệt tiêu lỗi bấm nhầm Route Cửa 2, nâng cấp Central Alarm 2/3 màn hình, duy trì tính xuyên suốt thị giác của Cây 5L và tuân thủ tuyệt đối quy tắc Q1 (Bảo tồn) & Q2 (Code Format).

## PHẦN I: MA TRẬN PHÂN TẦNG VÁ CODE (PATCH MATRIX OVERVIEW)

Kế hoạch vá mã nguồn được chia làm 5 Lát cắt (Slices) độc lập, có thể nghiệm thu cuốn chiếu theo từng Sprint ngắn:

| Lát cắt (Slice) | Phạm vi File Cần Sửa / Tạo Mới | Tóm tắt Công việc Thực hiện | Tiêu chí Nghiệm thu (Definition of Done) |
| --- | --- | --- | --- |
| LÁT 1 | • mfoUserErrors.js • MfoCentralAlarmOverlay.jsx • useMfoCentralAlarm.js | • Khởi tạo Central Alarm 2/3 màn hình thay Toast trôi nổi. • Tích hợp giọng đọc Web Speech API tự động cho Elder. • Tập trung 100% câu thoại lỗi vào Từ điển. | Bấm thử lỗi BE → Alarm nổi 2/3 màn hình, có nút Đóng to ≥52px, câu thoại thân thiện và tiếng nói tự động đọc. |
| LÁT 2 | • mfoLifecycleMapper.js • useMfoLifecycle.js • MyMfoPlans.jsx | • Đổi tên nhãn Dropdown chuẩn Cửa 1 & Cửa 2. • Áp dụng cờ isReadOnly cho các trạng thái chờ/đóng. • Thực thi Ma trận Quyền xóa EU (EU Delete Matrix). | Dropdown hiển thị đúng "Khung đang soạn", "Tờ khai đang soạn". Ẩn nút xóa khi Tờ trình ở PENDING, UNDER_REVIEW, APPROVED Gate 2, REJECTED. |
| LÁT 3 | • OpMfoPlanPage.jsx • MfoActiveFormPortal.jsx | • Đảm bảo Đồ họa Cây 5L là trung tâm thị giác Cửa 1. • Chuẩn hóa Active Form 7 Nút (2 cột). • Vá lỗi nút Đảo ("Hủy...") xóa Node/Cạnh/Tab. | Bấm "Hủy thêm con/hôn phối/khuyết danh" → Node/Tab nháp biến mất tức thì trên Cây 5L và canvas_delta. |
| LÁT 4 | • MfoSmpStagingDrawer.jsx • OpMfoPlanPage.jsx | • Tích hợp Drawer Kê khai SMP trực tiếp từ Node Cây 5L ở Cửa 2. • Form SMP Rút gọn cốt lõi. • Realtime Mirroring tên người lên Cây 5L. | Ở pha Tờ khai đang soạn: Bấm Node nháp → Drawer trượt lên. Gõ tên đến đâu, tên Node Cây 5L đổi realtime đến đó! Cấm hiện field Đời/Cha mẹ. |
| LÁT 5 | • AdminMfoPlanPage.jsx • MfoHistoryChain.jsx | • Vá lỗi Route Bác bỏ Cửa 2 (POST /plans/:id/result/terminate). • Phân lập Ma trận 2 nút (Cửa 1) & 3 nút (Cửa 2). • Bổ sung nút "Soi lại Sơ đồ bản cũ" vào Lịch sử. | Bấm Bác bỏ Cửa 2 không bị đóng nhầm Khung Cửa 1. Lịch sử cho phép xem lại Sơ đồ Canvas bản cũ ở chế độ Read-Only. |

## PHẦN II: CHI TIẾT THI CÔNG TỪNG LÁT CẮT (PATCH IMPLEMENTATION STEPS)

### LÁT 1: HẠ TẦNG CENTRAL ALARM & THÔNG BÁO TẬP TRUNG

#### 1.1 Khởi tạo Tập trung mfoUserErrors.js

- Vị trí file: src/features/mfo/constants/mfoUserErrors.js

- Nhiệm vụ:

  - Định nghĩa MFO_USER_ERROR_CATALOG ánh xạ toàn bộ mã lỗi Backend sang câu thoại tiếng Việt thân thiện với Người dùng cuối (EU / Elder).

  - Định nghĩa MFO_SUCCESS_ALARM_CATALOG lưu câu thoại xác nhận thao tác thành công.

- Quy chuẩn bắt buộc: Không dùng từ kỹ thuật (payload, staging, tem, xưởng). Chuẩn hóa câu thoại MFO_HOLD_CONFLICT: "Không thể tiếp tục. Có thể ý định của bác đang được người khác thực hiện. Xin chờ sau thời gian <expires_at>."

#### 1.2 Tạo Component MfoCentralAlarmOverlay.jsx

- Vị trí file: src/features/mfo/components/alarms/MfoCentralAlarmOverlay.jsx

- Nhiệm vụ:

  - Render Modal phủ nổi lớp trên cùng (Z-Index 9999), kích thước chiếm ≈2/3 màn hình.

  - Tích hợp Web Speech API (window.speechSynthesis) với tốc độ đọc 0.88 (chậm rãi, rõ ràng cho người lớn tuổi).

  - Nút bấm "Đóng thông báo" to (chiều cao ≥52px) tối ưu ngón tay cái trên điện thoại.

#### 1.3 Tạo Custom Hook useMfoCentralAlarm.js

- Vị trí file: src/features/mfo/hooks/useMfoCentralAlarm.js

- Nhiệm vụ: Cung cấp hàm triggerAlarm({ type, code, message, expiresAt }) để mọi Page/Component gọi tập trung thay cho toast() trôi nổi.

### LÁT 2: CHUẨN HÓA MAPPING VÒNG ĐỜI & NHÃN DROPDOWN

#### 2.1 Cập nhật mfoLifecycleMapper.js

- Vị trí file: src/features/mfo/lib/mfoLifecycleMapper.js

- Nhiệm vụ:

  - Chuẩn hóa bảng nhãn Dropdown chính xác 100%:

    - Cửa 1: Khung đang soạn, Khung chờ phê duyệt, Khung cần sửa, Khung đã duyệt, Khung không được duyệt.

    - Cửa 2: Ngay khi plan_ok = true, nhãn chuyển ngay thành Tờ khai đang soạn. Tiếp tục: Tờ khai chờ duyệt, Tờ khai cần sửa, Tờ khai đã duyệt, Tờ khai không được duyệt.

  - Xuất cờ canDelete: Trả về true CHỈ KHI trạng thái thuộc ['DRAFT', 'NEEDS_REVISION'] hoặc APPROVED Gate 1 chưa nộp Cửa 2.

#### 2.2 Cập nhật Component MyMfoPlans.jsx

- Vị trí file: src/features/mfo/components/MyMfoPlans.jsx

- Nhiệm vụ:

  - Dropdown tự động chọn Tờ trình thuộc tập ACTIVE khi mở trang. *Ẩn hoặc vô hiệu hóa Option "+ Tạo khung 5L mới" khi đã có Tờ trình ACTIVE.

  - Áp dụng cờ canDelete để ẩn/khóa nút Xóa đối với Tờ trình đang thẩm định hoặc đã chốt Sổ họ.

### LÁT 3: CÂY 5L XUYÊN SUỐT & ACTIVE FORM 7 NÚT (CỬA 1)

#### 3.1 Cập nhật Active Form Portal (MfoActiveFormPortal.jsx)

- Vị trí file: src/features/mfo/components/canvas/MfoActiveFormPortal.jsx

- Nhiệm vụ:

  - Bố cục 7 nút (2 cột) chuẩn Amendment 2 & Doctrine 2.1:

    - Hàng A (Full Width): [Chọn người từ sổ họ].

    - 3 Cặp Thao tác/Đảo: [Thêm con] ↔ [Hủy thêm con], [Thêm vợ/chồng] ↔ [Hủy thêm vợ/chồng], [Khai khuyết danh] ↔ [Hủy khai khuyết danh].

  - Xử lý nút Đảo:

    - Bấm "Hủy thêm con": Gọi removeDraftChildNode(nodeId) → Gỡ Node nháp, gỡ Cạnh liên quan khỏi Canvas và xóa khỏi canvas_delta.draft_children.

    - Bấm "Hủy thêm vợ/chồng": Gọi removeDraftSpouseTab(unionId) → Gỡ Tab nháp, xóa khỏi canvas_delta.draft_spouses.

    - Bấm "Hủy khai khuyết danh": Gọi cancelAnonymousFlag(nodeId) → Trả Card Khuyết danh về ô trống (emptyNode).

### LÁT 4: DRAWER KÊ KHAI SMP TRỰC TIẾP TRÊN CÂY 5L (CỬA 2)

#### 4.1 Tạo Component MfoSmpStagingDrawer.jsx

- Vị trí file: src/features/mfo/components/workbench/MfoSmpStagingDrawer.jsx

- Nhiệm vụ:

  - Drawer trượt từ dưới lên trên di động khi EU bấm vào Node nháp trên Cây 5L ở pha Tờ khai đang soạn.

  - Form Rút gọn Cốt lõi: full_name (), gender (), is_alive (*), birth_year, death_year, note, child_type (chỉ với con).

  - Accordion Mở rộng: Ngày, tháng, âm lịch, ghi chú mất.

  - 🛑 CẤM HOÀN TOÀN TRƯỜNG: generation, father_id, mother_id, parent_union_id.

  - Realtime Mirroring: Khi EU gõ họ tên, gọi callback onUpdateNodeLabelRealtime(nodeId, newName) để cập nhật nhãn hiển thị của Node nháp ngay lập tức trên Cây 5L.

### LÁT 5: VÁ ROUTE ADMIN CỬA 2 & NÂNG CẤP AUDIT HISTORY

#### 5.1 Sửa lỗi Route Admin Cửa 2 (AdminMfoPlanPage.jsx)

- Vị trí file: src/pages/AdminMfoPlanPage.jsx

- Nhiệm vụ:

  - Tab PLAN (Cửa 1): Chỉ hiển thị 2 Nút ➔ [Phê Duyệt Khung 5L] (POST /plans/:id/approve) & [Không duyệt Khung / Yêu cầu sửa] (POST /plans/:id/return). Cấm hiện nút Bác bỏ Cửa 1.

  - Tab RESULT (Cửa 2): Hiển thị 3 Nút ➔ [Duyệt Tờ khai (Chốt Sổ CSDL)] (POST /plans/:id/result/approve), [Trả về yêu cầu sửa Tờ khai] (POST /plans/:id/result/reject), và [Bác bỏ vĩnh viễn Tờ khai] (POST /plans/:id/result/terminate).

  - Chống bug: Đảm bảo nút Bác bỏ Cửa 2 gọi đúng Route POST /plans/:id/result/terminate để chỉ đóng Tờ khai Cửa 2 mà không làm hủy Khung 5L của Cửa 1.

#### 5.2 Nâng cấp Lịch sử Audit Trail (MfoHistoryChain.jsx)

- Vị trí file: src/features/mfo/components/history/MfoHistoryChain.jsx

- Nhiệm vụ:

  - Giữ cấu trúc Card gập di động.

  - Bổ sung nút "Soi lại Sơ đồ bản cũ (Read-Only 100%)". Khi bấm vào, nạp Snapshot Canvas/Staging của Lần xem đó lên Viewport ở chế độ đóng băng không cho sửa.

## PHẦN III: QUY TRÌNH CHECKLIST NGHIỆM THU (QA & VERIFICATION)

Trước khi merge mã nguồn mới vào nhánh chính (main), Đội ngũ Kiểm thử (QA) bắt buộc phải tick đủ 8 mục kiểm tra sau:

- [ ] QA-01 (Alarm Overlay): Mọi lỗi API từ Server trả về đều nổi Central Alarm 2/3 màn hình. Nút "Đóng thông báo" bấm nhạy, có giọng đọc tiếng Việt phát tự động.

- [ ] QA-02 (Single Active Pipeline): Khi đang có Tờ trình ở trạng thái DRAFT hoặc PENDING, nút "+ Tạo khung 5L mới" bị ẩn/khóa.

- [ ] QA-03 (Active Form 7 Nút): Bấm "Hủy thêm con/vợ chồng/khuyết danh" gỡ ngay lập tức Node/Tab khỏi Cây 5L và gỡ khỏi canvas_delta.

- [ ] QA-04 (Cây 5L Cửa 2): Chuyển sang Cửa 2 (Tờ khai đang soạn), Cây 5L vẫn nằm ở trung tâm thị giác. Bấm Node nháp mở Drawer SMP, gõ tên đến đâu tên trên Node đổi đến đó.

- [ ] QA-05 (Cấm Field Khung trong SMP): Form kê khai SMP trong Xưởng hoàn toàn KHÔNG CÓ các ô nhập Đời (generation) hay Cha Mẹ (father_id, mother_id).

- [ ] QA-06 (Admin Gate 1 Matrix): Tab Khung (Cửa 1) của Admin CHỈ CÓ ĐÚNG 2 NÚT.

- [ ] QA-07 (Admin Gate 2 Reject Route): Nút Bác bỏ Cửa 2 gọi đúng API POST /plans/:id/result/terminate.

- [ ] QA-08 (Bảo tồn Q1 & Q2): Thư viện mfoGraphAdapter.js và chú thích Header/Timestamp trên mọi file JSX được giữ nguyên 100%.



KẾT THÚC VĂN BẢN KẾ HOẠCH PATCH MFO-FE-PATCH-PLAN-2.1-20261012

====================================================

