# Báo cáo Phân tích Gap chi tiết v1.1.0

## FTDI-Practical-Spec v1.0.4 vs Codebase hiện tại (BE + Schema)

Dự án: myclan.com.vn
Ngày: 2026-10-30
Phiên bản: 1.1.0
Nguồn đối chiếu:

- FTDI-PRACTICAL-SPEC-1.0.4

- Repo: https://github.com/QuangAGS/cmcodes

- Schema: Backend/prisma/schema.prisma

- Modules liên quan: members, mfo

Thay đổi so với bản trước:
Chốt Phương án B cho GAP-09. Bổ sung bảng mapping child_type → parentage_type. Làm rõ dual-write trong executeGate2DbMutation và điều kiện Advisory Lock.

## 1. Tóm tắt điều hành

Codebase hiện tại vẫn dùng adjacency list (father_id / mother_id trên members) làm nguồn sự thật quan hệ cha/mẹ–con.

Không tồn tại bảng parentages, sources, citations, evidence_links.

Đây là khoảng cách lớn nhất so với FTDI-Practical-Spec v1.0.4.

Các luồng RP / OP / Login đã CLOSED không bị ảnh hưởng nếu tuân thủ chiến lược Progressive Cutover.

## 2. Bảng Gap tổng hợp (cập nhật)

| Mã GAP | Yêu cầu FTDI v1.0.4 | Hiện trạng (Schema + Code) | Mức độ | Quyết định / Hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GAP-01 | Bảng parentages độc lập là nguồn sự thật quan hệ | Không có model parentages. Quan hệ nằm trên members.father_id / mother_id | P0 | Tạo bảng + migration G0/G1 |
| GAP-02 | relationship_type riêng trên từng quan hệ cha–con | Chỉ có members.child_type (enum: CON_DE, CON_NUOI, …) gắn vào bản ghi con | P0 | Dùng bảng mapping dưới đây khi dual-write / G1 |
| GAP-03 | union_id tùy chọn trên Parentage | Có members.parent_union_id trỏ tới marriages | P1 | Chuyển thành trường optional trên parentages |
| GAP-04 | review_status + is_selected_for_lineage trên quan hệ | Không có. Không hỗ trợ Claim / SelectionPolicy | P0 | Thêm vào bảng parentages |
| GAP-05 | Source / Citation / Evidence | Không có model sources, citations, evidence_links | P1 | Tạo cấu trúc tối thiểu theo Spec §5 |
| GAP-06 | Cycle Detection fail-closed + Advisory Lock | Không có trong code hiện tại (chỉ có branchCycle.js cho chi) | P0 | Triển khai theo Spec §9 + điều kiện dưới đây |
| GAP-07 | Dual-write khi MFO Gate 2 | mfo.gate2.js + mfo.service.js ghi trực tiếp vào members | P0 | Sửa executeGate2DbMutation theo kịch bản §4.3 |
| GAP-08 | Service Mapper cho OP (không dùng Trigger) | OP ghi trực tiếp father_id/mother_id | P1 | Thêm Mapper ở tầng Service (không sửa logic OP cốt lõi) |
| GAP-09 | Composite FK hoặc unique (tenant_id, id) trên members | members chỉ có @id id. Không có @@unique([tenant_id, id]) | P1 | Chốt Phương án B (FK đơn + validate tenant ở Service) |
| GAP-10 | Primary Tree đọc từ SelectionPolicy | Tree hiện đọc từ father_id/mother_id (xem getMemberTree) | P0 | Chuyển sang đọc parentages sau G3 |
| GAP-11 | Event là nguồn sự thật ngày sinh/mất | Ngày nằm rải trên members (birth_day/month/year, …) | P2 | Có thể để sau; không blocking V1 |
| GAP-12 | LineageMembership tách khỏi Branch RBAC | branches hiện dùng cho cả cấu trúc và phân quyền | P2 | Không blocking giai đoạn đầu |

## 3. Quyết định kỹ thuật đã chốt

### 3.1 GAP-09 — Phương án B (FK đơn)

Chốt: Dùng khóa ngoại đơn trên parentages:

parent members @relation("ParentageAsParent", fields: [parent_id], references: [id], onDelete: Restrict)    
    child  members @relation("ParentageAsChild",  fields: [child_id],  references: [id], onDelete: Restrict)

Lý do:

- Không cần thêm @@unique([tenant_id, id]) trên bảng members (tránh rủi ro lock bảng lớn).

- Ràng buộc cùng tenant (parent.tenant_id == child.tenant_id == parentage.tenant_id) được kiểm tra triệt để ở tầng Service / Mutation Guard.

### 3.2 GAP-02 — Bảng mapping child_type → parentage_type

Áp dụng cho cả script G1 và dual-write G2:

| members.child_type | parentages.relationship_type | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| CON_DE | BIOLOGICAL | Con đẻ |
| CON_NUOI | ADOPTIVE | Con nuôi |
| CON_DO_DAU | FOSTER | Con đỡ đầu |
| CON_RIENG | STEPCHILD | Con riêng |
| KHAC | OTHER | Khác |
| CON_DAU | Không tạo parentage | Quan hệ phối ngẫu (dâu) |
| CON_RE | Không tạo parentage | Quan hệ phối ngẫu (rể) |

### 3.3 GAP-07 — Dual-write trong executeGate2DbMutation

Khi Admin bấm “Duyệt và ghi sổ” ở Gate 2, thực hiện trong cùng một transaction:

1. Bước 1 (giữ tương thích): Tạo/cập nhật members như hiện tại (ghi father_id, mother_id, child_type).

2. Bước 2 (mới):

  - Nếu có father_id → tạo 1 record parentages (cha–con).

  - Nếu có mother_id → tạo 1 record parentages (mẹ–con).

  - Gán: review_status = 'ACCEPTED', is_selected_for_lineage = true, union_id = parent_union_id || null.

  - Map child_type theo bảng ở §3.2.

### 3.4 GAP-06 — Advisory Lock

Khi gọi SELECT pg_advisory_xact_lock(...) bắt buộc:

- Nằm trong Database Transaction (BEGIN ... COMMIT).

- Có SET LOCAL lock_timeout = '3s'.

- Nếu timeout → fail-closed, không treo worker Express.

BEGIN;    
    SET LOCAL lock_timeout = '3s';    
    SELECT pg_advisory_xact_lock(hashtext('topology:' || tenant_id));    
    -- Validate + ghi dữ liệu + audit    
    COMMIT;

## 4. Chi tiết Schema hiện tại (trích yếu)

### 4.1 Model members (nguồn sự thật hiện tại)

Các trường genealogy chính:

- father_id → quan hệ cha

- mother_id → quan hệ mẹ

- child_type (enum members_child_type: CON_DE, CON_NUOI, CON_RIENG, KHAC, CON_DAU, CON_RE, CON_DO_DAU)

- sibling_seq

- parent_union_id → trỏ tới marriages

- generation

- Ngày sinh/mất dạng rời (birth_day, birth_month, birth_year, is_birth_lunar, …)

Không có @@unique([tenant_id, id]).

### 4.2 Model marriages

- husband_id, wife_id

- Có relation children_from_union qua parent_union_id trên members

- Phù hợp làm union_id optional trên parentages

### 4.3 Các model chưa tồn tại

- parentages

- sources

- citations

- evidence_links

## 5. Chi tiết Code liên quan

### 5.1 Module MFO

- Path: Backend/src/modules/mfo/

- File chính: mfo.gate2.js, mfo.service.js

- Hàm quan trọng: executeGate2DbMutation

- Hiện tại: tạo/cập nhật members và gán father_id/mother_id trực tiếp

- Cần sửa: dual-write theo kịch bản §3.3

### 5.2 Module Members

- Path: Backend/src/modules/members/

- Có getMemberTree (đọc cây từ adjacency list)

- Có branchCycle.js (chỉ cho chi, không phải cây gia phả)

### 5.3 Onboarding / RP / Login

- Không bị ảnh hưởng nếu tuân thủ Progressive Cutover.

- OP hiện ghi vào father_id/mother_id → cần Mapper đồng bộ (không sửa logic OP đã CLOSED).

## 6. Khuyến nghị hành động ưu tiên (đã chốt)

### Ưu tiên P0 (làm trước)

1. G0: Tạo migration bảng parentages + enums (parentage_type, claim_review_status).
→ Dùng Phương án B (FK đơn).

2. G1: Viết script migration chuyển dữ liệu father_id/mother_id hiện có → parentages, áp dụng bảng mapping §3.2.

3. Sửa executeGate2DbMutation (MFO Gate 2) để dual-write theo §3.3.

4. Triển khai Cycle Detection fail-closed + Advisory Lock (có lock_timeout).

5. Chuyển getMemberTree sang đọc từ parentages + SelectionPolicy.

### Ưu tiên P1

6. Tạo cấu trúc tối thiểu sources / citations / evidence_links.

7. Thêm Service Mapper cho OP (không dùng Trigger).

### Ưu tiên P2 (sau)

8. Event–GenealogicalDate đầy đủ.

9. Tách LineageMembership khỏi Branch.

## 7. Rủi ro và lưu ý

| Rủi ro | Mức | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Gãy dữ liệu test/smoke hiện có | Cao | Bắt buộc chạy script G1 trước khi đọc từ parentages |
| Gãy OP đã UAT | Trung bình | Giữ cột legacy + Mapper, không sửa logic OP |
| Lỗi migrate vì thiếu unique (tenant_id, id) | Thấp | Đã chốt Phương án B — không cần unique composite |
| Race condition tạo cycle | Cao | Phải có Advisory Lock + lock_timeout + fail-closed |
| Mapping sai CON_DAU/CON_RE | Trung bình | Không tạo parentage cho hai giá trị này |

## 8. Kết luận

Khoảng cách chính nằm ở mô hình quan hệ.

Codebase hiện tại vẫn là adjacency list thuần túy. FTDI-Practical-Spec v1.0.4 yêu cầu chuyển sang bảng parentages độc lập + SelectionPolicy + truy nguyên nguồn.

Các quyết định kỹ thuật trong bản v1.1.0 đã đủ để bắt đầu viết schema G0 và script G1.

Bước tiếp theo đề xuất:

1. Chốt Phương án B (đã làm).

2. Viết Prisma schema cho parentages, sources, citations, evidence_links.

3. Sinh migration SQL G0.

4. Viết script SQL G1 backfill father_id/mother_id → parentages.

Báo cáo này dựa trên schema và cấu trúc code tại thời điểm 2026-10-30. Cần đối chiếu lại nếu có thay đổi gần đây trên nhánh main của cmcodes.