AMENDEMENT

Kế hoạch thực hiện chi tiết giai đoạn Workbench MFO (W0–W3) và ranh giới BE (B1)

PATH: CM-Docs / HandOver-MFO-W0-W3-B1-2026-09-24.md  ·  VERSION: 1.0.0-AMEND  ·  DATETIME: 2026-09-24T10:20+07:00

Tính chất: bổ sung, không thay thế. SSOT gốc vẫn hiệu lực. Phần Gemini/Perplexity chỉ được đưa vào khi đã phản biện và giữ lại.

# 0. Phạm vi amendement

Tài liệu này sửa và bổ sung ba SSOT đang đóng:

- BFA-Branch-Family-Doctrine-v1.3.1.md — cây người trước, Chi sau.

- BFA-MFO-Lot-Ops-v1.0.md — vận hành lô 5L, PLAN → plan_ok → CREATE → RESULT.

- HandOver-MFO-L1-L10-2026-09-20.md — BE L1–L10 đã xong; FE wizard còn nợ xưởng.

Hiện trạng khôi phục (2026-09-24): repo về đúng bản trước khi Gemini can thiệp. Không dùng hard-delete, không React Flow, không mở lại SM/RP/OP đã đóng.

# 1. Tôn chỉ giữ nguyên (không amend)

- Q1 — bảo toàn máy live. Chi CRUD + duyệt giữ nguyên. Không revert tem.

- Không bảng tạm / shadow. Materialize members + marriages sau plan_ok.

- A01 — không PATCH gender, is_alive, users.phone/email. members.phone/email không unique.

- ALS — không inject tenant vào update/findUnique. Một member ∈ một tenant, tối đa một chi.

- Dòng k = vị trí MWL/Founder. Line k bắt buộc ASSIGN đúng founder_member_id.

- USER không POST /api/members. Tạo người chỉ POST /api/mfo/plans/:id/members.

- Đồ họa 5L = DOM + Tailwind + LaneShell + FanConnector + TreeZoomPane. Bác React Flow / D3 canvas / GoJS.

# 2. Phần lấy từ báo cáo Gemini (đã phản biện)

## 2.1. Giữ — đúng hiện trạng code

| Mục | Gemini nói | Chốt amendement |
| --- | --- | --- |
| Gãy luồng sau PLAN | navigate('/op') không vào xưởng | W0: sang /op/mfo/plans/:id |
| mfoApi thiếu cầu | Thiếu 6 lệnh workbench | W1: bổ sung đúng routes đã có |
| MyMfoPlans | Không CTA khi plan_ok | W2: nút Vào xưởng |
| Payload 5 dòng | 400 MFO_LINES_COUNT nếu lọc EMPTY | W0: sanitizeLines() luôn 5 phần tử |
| 403 POST /members | USER bị chặn đúng doctrine | W3 chỉ gọi /mfo/plans/:id/members |
| IDOR listPlans | USER chỉ thấy lô mình | Không sửa |
| rejectResult | NEEDS_REVISION, giữ người | Không purge khi trả sửa |

## 2.2. Bỏ — lệch doctrine

| Mục Gemini | Vì sao bỏ | Thay bằng |
| --- | --- | --- |
| members/marriages deleteMany | Phá audit, FK, Q1 | soft-delete deleted_at |
| rejectPlan UNDER_REVIEW + xóa sổ | Trộn trả sửa và hủy dứt | rejectPlan chỉ PENDING; abort riêng |
| Purge mọi hôn nhân của member lô | Xóa đôi không do lô tạo | Chỉ created_union_ids + spouse do lô tạo |
| React Flow + Dagre | Trái SSOT đồ họa + Elder | DOM đã có |
| TanStack Query / S3 trong lát này | Ngoài phạm vi 5L | Để sau, không chặn W0–W3 |

# 3. Mục tiêu giai đoạn này

Khép vòng MWL: soạn PLAN 5 dòng → Admin tem plan_ok → MWL vào xưởng tạo người / đôi / nối founder → nộp RESULT → Admin nghiệm thu. Không đụng Chi, không đụng auth, không đụng A01.

# 4. Lát thực hiện

## W0 — Khóa payload PLAN và luồng sau submit

File: OpMfoPlanPage.jsx. Không đụng lane/zoom.

- sanitizeLines(lines): luôn trả đúng 5 phần tử { line:0..4, op, member_id|null, hint }. EMPTY giữ chỗ. Không nhét spouse vào line.

- Body POST /api/mfo/plans: origin_member_id, k, mode DEPTH|WIDTH, lines[5], note. mode bắt buộc.

- Line k: op=ASSIGN, member_id = founder (MWL). Không CREATE đời mình.

- createPlan thành công → deleteLotDraft → navigate /op/mfo/plans/:ticketId (chưa plan_ok thì trang chờ tem, không /op).

- Smoke: gửi 5 lines; BE không 400 MFO_LINES_COUNT / MFO_MODE / MFO_K_MUST_ASSIGN_FOUNDER.

## W1 — Cầu HTTP workbench

File: frontend/src/features/mfo/api/mfoApi.js. Chỉ bọc routes đã live.

| Hàm FE | HTTP | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| createMemberInPlan(id, body) | POST /plans/:id/members | line, full_name, gender, father/mother, link_founder? |
| patchMemberInPlan(id, mid, body) | PATCH /plans/:id/members/:mid | Cấm gửi gender/is_alive/phone/email |
| deleteMemberInPlan(id, mid) | DELETE /plans/:id/members/:mid | Chỉ người do lô tạo |
| createSpouseInPlan(id, body) | POST /plans/:id/spouses | member_id + spouse_member_id hoặc full_name |
| linkFounder(id, body) | PATCH /plans/:id/founder | father_id ¦ mother_id |
| submitResult(id, body) | POST /plans/:id/result | note tùy chọn |

Không thêm abort cho đến B1. Message lỗi đi qua toMfoUserMessage — không hiện mã kỹ thuật cho elder.

## W2 — Cửa vào xưởng trên /op

File: MyMfoPlans.jsx (+ OpHubPage không đổi khung).

- PENDING: chỉ xem tình trạng + voice. Không vào xưởng.

- UNDER_REVIEW + plan_ok và chưa result_ok: CTA «Vào xưởng kê khai» → /op/mfo/plans/:id.

- NEEDS_REVISION: cùng CTA, nhãn «Sửa theo ý duyệt».

- APPROVED / REJECTED: không CTA tạo người. Nháp local xóa khi ticket không còn OPEN.

## W3 — Trang xưởng OpMfoWorkbenchPage

File mới dưới pages/, route /op/mfo/plans/:id. Tái sử dụng FamilyCoupleNode + FiveLineLanes + TreeZoomPane. Không React Flow.

- GET /plans/:id → { ticket, tree }. Chỉ ENABLE tạo khi plan_ok và status UNDER_REVIEW | NEEDS_REVISION.

- Nút Thêm người chỉ line op=CREATE hoặc WIDTH anh/em trên line k. Body đi MFO members, không /api/members.

- Thêm vợ/chồng → POST spouses. Nối cha/mẹ founder → PATCH founder hoặc create + link_founder.

- Nộp nghiệm thu → POST result. Sau đó khóa sửa đến khi Admin trả NEEDS_REVISION.

- PENDING: màn chờ «Đã gửi, chờ Ban quản trị đóng dấu». Không form tạo người.

## B1 — Abort + purge mềm (sau W3)

Chỉ khi W3 đứng. Không merge bản Gemini.

- POST /api/mfo/plans/:id/abort — MWL chủ lô hoặc Admin.

- Cho phép: PENDING, hoặc UNDER_REVIEW chưa result_ok.

- Transaction: deleted_at members trong created_member_ids + created_spouse_ids; marriages created_union_ids (ưu tiên soft; nếu schema marriages chưa có deleted_at thì đánh status hủy + note, không xóa dòng sổ khác lô).

- Gỡ father_id/mother_id của Founder nếu trỏ ID vừa ẩn.

- rejectPlan giữ cho PENDING (chưa materialize) → REJECTED, plan_ok false. Không hard delete.

# 5. Hợp đồng API (không đổi so với routes live)

Nguồn: mfo.routes.js bản L5. FE W1 bám đúng bảng này. Admin approve/reject plan + result đã có — FE xưởng USER không gọi approve.

# 6. Tiêu chí xong từng lát

| Lát | Xong khi | Cấm |
| --- | --- | --- |
| W0 | POST plan 5 lines + vào URL ticket | Sửa đồ họa; về /op |
| W1 | 6 hàm compile, body đúng A01 | Endpoint mới |
| W2 | CTA đúng trạng thái trên /op | Sửa Profile / Chi |
| W3 | Tạo 1 người CREATE + nộp result không 403 | POST /api/members |
| B1 | Abort PENDING không để member ma | deleteMany |

# 7. E2E tối thiểu (sau W3)

- MWL chọn Origin sổ Họ, đặt k, line k ASSIGN chính mình, gửi PLAN.

- Admin approve + granted_generation. Ticket UNDER_REVIEW, plan_ok.

- MWL thấy CTA xưởng. Tạo người line CREATE, gắn spouse, nộp RESULT.

- Admin result/approve → APPROVED. Cây GET /plans/:id thấy người mới. Không gọi /api/members.

# 8. Nợ cố ý để sau (không trong giai đoạn này)

Ẩn nút theo members.deleted_at + policy đôi/cạnh/chức. UM Admin. Chi trên cây. Multi-home. Abort UI elder. Semantic zoom 2 mức. GFL lazy khi cây sâu.

# 9. Cách làm việc

Q1/Q2. Lát nhỏ. Không sinh mã lớn trước khi hỏi. Xuất .zip, không dán full source. W0+W1 cùng một nhịp nếu được xác nhận; W2/W3/B1 lần lượt.

Tài liệu này là amendement. Nếu mâu thuẫn với Doctrine v1.3.1 hoặc Lot-Ops v1.0 về A01 / tenant / không bảng tạm / không canvas — thắng thuộc SSOT gốc.