BÁO CÁO THỰC HIỆN

EGAL Master Implementation Plan v1.2.0

Security Doctrine · Centralized Error Doctrine · Onboarding Process Doctrine

Loại tài liệu: Báo cáo đóng backbone (Wave 0 → Wave 5)

Ngày báo cáo: 2026-07-28

Repos hành: QuangAGS · Gia Phả Số 2026 (myclan.com.vn / EGAL)

SSOT: Master Plan v1.2.0 · SEC Doctrine v1.1 · CED Doctrine v1.1 · OPD v1.2

Repo code: github.com/QuangAGS/cmcodes · Docs: github.com/QuangAGS/CM-Docs

# 1. Tóm tắt điều hành

Chuỗi thực thi Master Plan v1.2 từ Wave 0 đến Wave 5 đã hoàn thành trên backend. Backbone an ninh – lỗi tập trung – cổng tenant – harden entry – worker thông báo – ủy quyền/job nền tảng đã được triển khai, smoke test và ghi Handoff tương ứng.

Phần còn lại thuộc residual / optional / vận hành production (kênh gửi thông báo thật, lịch cron host, gắn DELEGATED_ACTION vào admin UI, domain finance, vá lỗi nghiệp vụ rời như branch_name). Chúng không chặn việc đóng backbone W0–W5.

| Hạng mục | Phạm vi | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Backbone W0–W5 | Master v1.2 bắt buộc | HOÀN THÀNH | Handoff W0–W5 |
| Residual kỹ thuật | Bug/alias/FE | Đang mở | Không block đóng wave |
| Optional Master | Finance, Redis, Outbox | Tạm gác | Cố ý sau backbone |
| Ops production | Cron 3 workers | Chưa schedule | CLI đã sẵn |

# 2. Nguyên tắc thi công (Q1 / Q2)

•  Q1 (Bảo toàn): Giữ tên hàm/route, dual-contract legacy, không phá UX người cao tuổi; confirm diff trước gen bulk.

•  Q2 (Doc format): Header PATH/DATETIME/VERSION/DESCRIPTION; Handoff markdown từng wave.

•  SSOT: Gộp SEC + CED + OPD thành một lịch wave; không mở SEC/CED Impl riêng lệch Master.

•  Locks v1.2: correlation FIRST; asyncHandler; createGlobalErrorHandler({ legacy: true }); tenantStatus Heavy/Light; FOR UPDATE SKIP LOCKED; batch job LIMIT.

# 3. Chi tiết theo Wave

## 3.1 Wave 0 — CED Kernel (shared/errors)

Mục tiêu: Drop-in / dựng kernel lỗi tập trung AppError, createError, toResponse, toLogPayload, asyncHandler, httpMap, aliases, ERROR_CODES (auth/common/onboarding/security/tenant).

•  Đầu ra: src/shared/errors/**

•  Smoke: dual-contract BusinessError 423 ACCOUNT_CHO_DUYET

•  Handoff-W0: DONE

## 3.2 Wave 1 — Correlation + Global handler + dual-contract

Mục tiêu: Mount correlation FIRST; global error handler legacy; asyncHandler routes; 404 có correlationId.

•  Files: correlation middleware, app.js createGlobalErrorHandler, onboarding routes/controller sendError

•  Smoke: X-Correlation-Id trên 200/404/401; dual body

•  Handoff-W1: DONE

## 3.3 Wave 2 — Auth assert order + CED adopt

Mục tiêu: Chuẩn hóa login lifecycle (credential → status/lock → tenant), dual req.user, role + tenant gate sơ bộ, TENANT_NOT_ACTIVATED.

•  Files: auth.controller/service, auth.middleware, role.middleware, tenant paths

•  Business: CLAN_ADMIN + tenant TAM_NGUNG vẫn login để hoàn thiện; heavy gate chặn duyệt member khi chưa HOAT_DONG

•  Handoff-W2: DONE

## 3.4 Wave 3 — Tenant gate + OPD policy

Mục tiêu: tenantStatus Light/Heavy; SYSTEM_ADMIN bypass status nhưng vẫn resolve context; whitelist /clan/activate; members default CHINH_THUC + override ALL/DU_BI; CED-4 onboarding BusinessError.

•  Files: tenantStatus.middleware.js, role requireActiveTenant alias, onboarding routes, member.service getAllMembers

•  Smoke: TAM_NGUNG → 403 TENANT_NOT_ACTIVATED trên query-reviewable; activate không Heavy; members filter OK

•  Handoff-W3: DONE

## 3.5 Wave 4 — Harden + Notification worker lock

Mục tiêu: Rate limit + securityGuard onboarding; Turnstile theo TURNSTILE_REQUIRED; worker PENDING với FOR UPDATE SKIP LOCKED, reclaim SENDING 10 phút, max attempts → FAILED.

•  DB: enum SENDING, locked_at, attempts trên notifications

•  Files: rateLimit.middleware, onboarding.routes, auth.controller Turnstile gate, jobs/notificationClaim.worker.js

•  Smoke: login 429; 2 worker không trùng id; FORCE_FAIL → PENDING×2 rồi FAILED

•  Handoff-W4: DONE

Cố ý không làm trong W4: Outbox table riêng, Redis bắt buộc, W5 scope.

## 3.6 Wave 5 — Delegation + Jobs

Mục tiêu: on_behalf_of / actorContext; BPL action constants; job expire onboarding; job temp unlock.

•  Policy expire (Q1): whitelist DRAFT, PROFILE_COMPLETED, FAMILY_TREE_DRAFT, NEEDS_REVISION; updated_at + 30 ngày; notif event ONBOARDING_CANCELLED (tạm)

•  Atomic TX expire: EXPIRED + notifications PENDING + BPL ONBOARDING_EXPIRED

•  Temp unlock: locked_until < NOW(), skip BI_CAM; restore pre_lock_status; BPL USER_TEMP_UNLOCKED

•  Batch LIMIT 100 + SKIP LOCKED cả hai job

•  Handoff-W5: DONE

# 4. Ma trận đầu ra chính

| Wave | Đầu ra tiêu biểu | Loại | Handoff |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 | shared/errors kernel + codes | Tạo mới | Handoff-W0 |
| W1 | correlation + global handler + routes | Nâng cấp | Handoff-W1 |
| W2 | auth assert order, dual req.user | Nâng cấp | Handoff-W2 |
| W3 | tenantStatus mw, members filter | Tạo/nâng cấp | Handoff-W3 |
| W4 | rate/Turnstile, notif worker SKIP LOCKED | Tạo/nâng cấp | Handoff-W4 |
| W5 | actorContext, expire & unlock jobs | Tạo mới | Handoff-W5 |

# 5. Việc chưa làm / tạm gác (Residual & Optional)

Phân loại: (A) Residual kỹ thuật cần vá khi chạm production feature; (B) Optional theo Master — cố ý sau backbone; (C) Ops.

## 5.1 Residual kỹ thuật (A)

| Hạng mục | Mô tả | Ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| members.branch_name select | query-reviewable Prisma Unknown field — dùng branch.name | Cao (UI Approval 400) |
| approve reviewerId / adminId | Param mismatch có thể 500 trên onboarding approve | Trung bình |
| Wire DELEGATED_ACTION | Helper W5 sẵn; chưa gắn processApproval | Trung bình |
| Notif event ONBOARDING_EXPIRED | Đang dùng ONBOARDING_CANCELLED tạm | Thấp |
| Members status whitelist 400 | Tránh Prisma enum crash (HOAT_DONG) | Thấp |
| FE audio / AuthPage residual | Tạm gác theo quyết định user | FE backlog |
| Login dead comment block | Cleanup controller cũ đã comment | Thấp |

## 5.2 Optional Master — tạm gác có chủ đích (B)

| Hạng mục | Lý do gác | Khi nào làm |
| --- | --- | --- |
| Outbox table riêng | PENDING-in-TX đã là outbox-lite; chuẩn hóa claim trước | Sau worker ổn định |
| Redis L2/L3 bắt buộc | SKIP LOCKED Postgres đủ multi-instance claim | Khi scale thật |
| Domain finance adopt CED/SEC | Master: domain sau backbone xanh | Post-W5 optional |
| CHO_KICH_HOAT enum tenant | Enum hiện không có; map/ticket | Khi product cần |

## 5.3 Vận hành production (C)

•  Schedule CLI: runNotificationWorker, runOnboardingExpire, runTempUnlock (interval 5–15 phút gợi ý).

•  Cấm production: NOTIF_WORKER_FORCE_FAIL, TURNSTILE_REQUIRED=false, TEMP Turnstile bypass.

•  Channel delivery thật (SMTP/Zalo/…) trên notif worker — hiện stub SENT.

•  Monitoring: CED warn logs, BPL dashboard theo action constants.

# 6. Jobs & lệnh vận hành

| Job | Lệnh |
| --- | --- |
| Notif claim (W4) | node src/jobs/runNotificationWorker.js |
| Onboarding expire (W5) | node src/jobs/runOnboardingExpire.js |
| Temp unlock (W5) | node src/jobs/runTempUnlock.js |

# 7. Rủi ro đã mitigatе & còn mở

•  Đã xử lý: double-send notif (SKIP LOCKED); zombie SENDING (reclaim 10m); retry vô hạn (max 3); expire+notif đứt (atomic TX); table lock job (LIMIT batch); BPL synonym (constants).

•  Còn mở: channel thật; cron host; Approval 400 branch_name; FE token expiry spam /me (UX clear token).

# 8. Kết luận & đề xuất bước tiếp

Master Implementation Plan v1.2 — phạm vi bắt buộc Wave 0 đến Wave 5 — được đánh giá HOÀN THÀNH về mặt backbone kỹ thuật, có Handoff và smoke evidence tương ứng.

Đề xuất thứ tự tiếp theo:

•  1) Vá branch_name trong auth.service (mở lại Sổ Cái Thành Viên / Approval).

•  2) Schedule 3 workers trên môi trường staging/production.

•  3) Wire DELEGATED_ACTION + on_behalf_of trên processApproval.

•  4) Implement channel notif thật; bỏ stub SENT khi sẵn sàng.

•  5) Optional: finance CED seed hoặc Master v1.3 khi product yêu cầu.

Doctrine pins: SEC v1.1.0 · CED v1.1.0 · OPD v1.2.0 · Master v1.2.0

— Hết báo cáo —