MFO-PATCH-FIX-2.1.1-20261015

Khắc phục hai điểm còn lệch sau kế hoạch 2.1.1

Không đụng cây, adapter, hay nút đang chạy. Chỉ đổi chỗ báo và đường bác bỏ cửa 2.

# 1. Hai điểm

| Điểm | Hiện tại | Đúng |
| --- | --- | --- |
| Alarm trên cây | OpMfoPlanPage còn 28 chỗ gọi toast. | Mọi câu cho người dùng ra alarm. Toast không còn trên màn này. |
| Không duyệt cửa 2 | Nút gọi /result/reject. | Nút gọi /result/terminate. Giữ plan_ok. Không ghi sổ. |

# 2. Lát A — Alarm trên cây

Trong OpMfoPlanPage, thay mọi mfoToast bằng alarm đã có. Câu lấy từ bảng mã và bảng thành công. Không viết câu mới.

Các chỗ: gán người, thêm và hủy con, thêm và hủy hôn phối, khuyết danh, lưu, trình, nạp nháp, đóng băng.

Xong khi bấm từng việc trên cây đều ra alarm, có nút Đóng, được đọc một lần.

# 3. Lát B — Đường không duyệt

rejectResult trong mfoApi.js đổi đích sang /plans/:id/result/terminate. Giữ tên hàm để admin không phải đổi chỗ gọi.

Backend terminate phải sang REJECTED, giữ plan_ok, không ghi sổ, bắt có ý kiến.

Xong khi bấm Không duyệt trên admin, khung đã duyệt còn, tờ khai đóng.

# 4. Thứ tự

Lát A trước, không cần backend. Lát B sau. Mỗi lát smoke một việc rồi mới sang lát kia.