TÀI LIỆU TÓM TẮT THỰC HIỆN

Wave 0 + Wave 1 — Execution Checklist

Revised v1.1  •  Đã tiếp thu phản biện  •  21/07/2026

| SSOT Doctrine | EGAL-SEC v1.1.0 • EGAL-CED v1.1.0 • OPD v1.2.0 • Master Plan v1.2.0 |
| --- | --- |
| Phạm vi | Backend/src • Wave 0 (CED kernel) + Wave 1 (Edge unify) |
| Nguyên tắc | Q1 Bảo toàn 100% • Q2 Doc Format • Confirm diff trước khi gen code |
| Trạng thái tài liệu | Revised v1.1 — Đã điều chỉnh theo phản biện (Copy drop-in, PR-1, Handler order, 404 Exit) |

# I. Thay đổi so với bản tóm tắt trước

Bản này tiếp thu đầy đủ các điểm phản biện hợp lý. Các điều chỉnh chính:

- Wave 0: Đổi từ “Tạo mới / Implement core contracts” → “Copy / Drop-in nguyên khối từ artifacts/shared/errors”. Không tự code lại logic.

- Chuỗi PR: Bổ sung đầy đủ PR-1 (chore shared/errors) → PR-8.

- Thứ tự Handler: Gộp Correlation FIRST + Global Error Handler thành một PR sớm (PR-2) để hạ tầng hứng lỗi luôn sẵn sàng trước khi routes dùng asyncHandler.

- asyncHandler: Làm rõ plain object / arrow function export là an toàn (lexical this).

- Exit Criteria: Bổ sung case 404 Not Found bắt buộc có correlationId.

# II. WAVE 0 — CED Kernel Drop-in

Bản chất: Copy nguyên trạng (drop-in) bộ shared/errors đã chuẩn bị sẵn từ artifacts → Backend/src/shared/errors/. Không implement logic mới tại Wave 0.

| Bước | Đầu ra (path / files) | Loại đầu ra | Ghi chú / Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| W0.1 | src/shared/errors/ ├── index.js ├── AppError.js ├── createError.js ├── toResponse.js ├── toLogPayload.js ├── asyncHandler.js ├── httpMap.js ├── aliases.js ├── codes/ (auth, common, onboarding, security, tenant, index) └── README.md | Copy / Drop-in | Copy nguyên khối từ artifacts/shared/errors theo Master Plan §6 W0 & §13. Không viết lại logic. Chỉ verify structure + require được. codes/*.js = pure constants, zero import modules/services. codes/index.js chỉ re-export + Object.freeze. |
| W0.2 | Smoke test: node -e "require('./src/shared/errors')" + createError(ACCOUNT_CHO_DUYET) → 423 | Kiểm thử | Require không crash. createError tạo được AppError với statusCode 423 cho ACCOUNT_CHO_DUYET (hoặc alias dual-contract). |
| W0.3 | (Optional) CI unique-codes test script | Tạo mới (optional) | Flatten mọi string value trong codes/*.js → assert unique. Theo CED VI.2. |
| W0.4 | Handoff-W0.md (Q2 format) | Tạo mới | Ghi tree path, smoke result, residual. Không sửa app.js. |

Exit Wave 0: require('./src/shared/errors') thành công + tạo được lỗi 423. Không đụng app.js / middleware / routes.

# III. WAVE 1 — Edge Unify (PR Chain đầy đủ)

PR chain bắt buộc theo thứ tự. Mỗi PR show exact unified diff → confirm ✅ mới merge.

| PR / Bước | Đầu ra (path / files) | Loại đầu ra | Ghi chú / Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-1 chore(errors) | src/shared/errors/** (toàn bộ từ Wave 0) | Copy vào repo (qua PR) | PR đưa Wave 0 vào repo (không commit thẳng main). Review structure + smoke trước khi merge. |
| PR-2 feat(pipeline- infrastructure) | src/app.js • Mount correlationMiddleware FIRST • createGlobalErrorHandler({ legacy: true }) src/middlewares/correlation.middleware.js (giữ) | Nâng cấp (mount order + handler) | GỘP Correlation FIRST + Global Handler Lý do: Hạ tầng hứng lỗi phải sẵn sàng trước khi routes dùng asyncHandler. Tránh khoảng trống UnhandledRejection / handler 500 mù. Order gợi ý: correlation → helmet/cors → tenantSlug → routes → createGlobalErrorHandler({ legacy: true }) Mọi response lỗi (401 sớm, 404, async throw) phải có error.correlationId (CED E5). |
| PR-3 fix(auth-mw) | src/middlewares/auth.middleware.js | Nâng cấp | req.user dual fields: id = userId, tenant_id = tenantId (giữ field cũ). SYSTEM_ADMIN không bắt buộc tenantId. Q1 backward 100%. |
| PR-4 fix(role) | src/middlewares/role.middleware.js src/middlewares/auth.middleware.js (re-export) | Nâng cấp | Chỉ một export checkRole. auth.middleware re-export từ role (hoặc ngược lại). SYSTEM_ADMIN bypass DA_DUYET. |
| PR-5 feat(onboarding- routes) | src/modules/onboarding/onboarding.routes.js | Nâng cấp | Xóa placeholder authenticate / authorize. Inject verifyToken + checkRole(ADMIN_ROLES). Bọc: router.post(path, ...mw, asyncHandler(ctrl.method)) Controller style: plain object hoặc named async function / arrow export → an toàn (lexical this). Hiện tại onboarding.controller đã đúng dạng này. Cấm class instance method chưa .bind(this). |
| PR-6 refactor (onboarding-ctrl) | src/modules/onboarding/onboarding.controller.js | Nâng cấp | handleError → sendError (từ shared/errors). getActor dùng req.user.id. MERGE_FAILED → ONBOARDING_MERGE_FAILED + HTTP 500. |
| PR-7 docs (Handoff-W1) | docs/handoffs/Handoff-W1.md (hoặc tương đương) | Tạo mới | Done / residual / next / git SHAs / doctrine pins (SEC 1.1, CED 1.1, OPD 1.2, Master 1.2). |

Ghi chú số PR: PR-2 đã gộp Correlation FIRST + Global Handler (trước đây là PR-2 + PR-6). Các PR sau dồn số. Tổng còn 7 PR logic + Handoff (thay vì 8) nhưng vẫn cover đủ Master Plan §6.

# IV. Exit Criteria Wave 1 (bắt buộc pass)

| Tiêu chí | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| Thiếu header X-Correlation-Id | Response vẫn có correlationId (UUID tự sinh) |
| 401 verifyToken fail sớm | Body + log đều có correlationId |
| 404 Not Found (endpoint không tồn tại) | Response vẫn có error.correlationId (bổ sung theo phản biện) |
| Async throw trong controller | Đi vào Global Handler, không UnhandledRejection |
| BusinessError 423 | HTTP 423 + correlationId |
| Login UAT | Vẫn hoạt động (dual-contract legacy: true) |
| req.user.id / req.user.userId | Cả hai đều có giá trị (Q1 dual) |

# V. Nguyên tắc thực thi (Locked)

- Chỉ làm theo thứ tự PR-1 → PR-2 → … → PR-7.

- Mỗi bước show exact unified diff → bạn confirm ✅ mới apply / merge.

- Wave 0 = Copy drop-in, không tự implement lại logic CED.

- Không mở SEC Impl hay CED Impl riêng (Master v1.2 đã gộp).

- Không rename security.service.js.

- codes/*.js tuyệt đối không import business logic; index.js chỉ re-export + freeze.

- asyncHandler chỉ nhận plain function / arrow; cấm class method chưa bind.

# VI. Bước tiếp theo

Sau khi tài liệu này được duyệt:

- Thực hiện Wave 0: Copy artifacts/shared/errors → src/shared/errors/ + smoke + Handoff-W0.

- Mở PR-1 (chore errors) → review → merge.

- Tiếp tục PR-2 (pipeline infrastructure: correlation FIRST + Global Handler).

- Lần lượt PR-3 → PR-7 theo bảng trên.

— HẾT TÀI LIỆU REVISED v1.1 —

EGAL Master Implementation Plan v1.2.0  •  Wave 0 + Wave 1 Execution Checklist  •  21/07/2026