TÀI LIỆU TÓM TẮT THỰC HIỆN

Wave 1 — Edge Unify

Execution Checklist  •  22/07/2026  •  Sau Handoff-W0

| SSOT Doctrine | EGAL-SEC v1.1.0 • EGAL-CED v1.1.0 • OPD v1.2.0 • Master Plan v1.2.0 |
| --- | --- |
| Phạm vi | Backend/src • Wave 1 (Edge Unify) • Phụ thuộc Wave 0 DONE |
| Nguyên tắc | Q1 Bảo toàn 100% • Q2 Doc Format • Confirm diff trước khi gen code |
| Trạng thái | Sẵn sàng thi công • Handoff-W0 đã hoàn tất • shared/errors smoke PASS |

# I. Mục tiêu Wave 1

Mọi lỗi (401 sớm, 404, async throw, BusinessError) đều đi vào Global Handler mới, luôn có correlationId, dual-contract vẫn hoạt động, onboarding dùng middleware thật + asyncHandler.

- Correlation FIRST + Global Error Handler sẵn sàng trước khi bọc routes.

- req.user dual fields (id + userId) — Q1 backward.

- Onboarding routes bỏ placeholder, dùng middleware thật + asyncHandler.

- Controller chuyển sang sendError từ shared/errors.

# II. Bảng thực hiện chi tiết (PR Chain)

| PR / Bước | Đầu ra (path / files) | Loại đầu ra | Ghi chú / Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-1 chore(errors) | src/shared/errors/** | Commit vào repo | Đưa toàn bộ Wave 0 vào git (nếu chưa commit). Review structure + smoke trước khi merge. |
| PR-2 feat(pipeline- infrastructure) | src/app.js • Mount correlationMiddleware FIRST • createGlobalErrorHandler({ legacy: true }) src/middlewares/correlation.middleware.js (giữ) | Nâng cấp (mount order + handler) | GỘP Correlation FIRST + Global Handler Hạ tầng hứng lỗi phải sẵn sàng trước khi routes dùng asyncHandler. Order gợi ý: correlation → helmet/cors → tenantSlug → routes → createGlobalErrorHandler({ legacy: true }) Mọi response lỗi (401 sớm + 404) phải có error.correlationId (CED E5). |
| PR-3 fix(auth-mw) | src/middlewares/auth.middleware.js | Nâng cấp | req.user dual: id = userId, tenant_id = tenantId (giữ field cũ). SYSTEM_ADMIN không bắt buộc tenantId. Q1 backward 100%. |
| PR-4 fix(role) | src/middlewares/role.middleware.js src/middlewares/auth.middleware.js (re-export) | Nâng cấp | Chỉ còn một export checkRole. auth.middleware re-export từ role (hoặc ngược lại). SYSTEM_ADMIN bypass DA_DUYET. |
| PR-5 feat(onboarding- routes) | src/modules/onboarding/onboarding.routes.js | Nâng cấp | Xóa placeholder authenticate / authorize. Inject verifyToken + checkRole(ADMIN_ROLES). Bọc: asyncHandler(ctrl.method). Controller plain object / named export → an toàn (lexical this). Cấm class method chưa .bind(this). |
| PR-6 refactor (onboarding-ctrl) | src/modules/onboarding/onboarding.controller.js | Nâng cấp | handleError → sendError (từ shared/errors). getActor dùng req.user.id. MERGE_FAILED → ONBOARDING_MERGE_FAILED + HTTP 500. |
| PR-7 docs (Handoff-W1) | docs/handoffs/Handoff-W1.md | Tạo mới | Done / residual / next / git SHAs / doctrine pins (SEC 1.1, CED 1.1, OPD 1.2, Master 1.2). |

# III. Exit Criteria Wave 1 (bắt buộc pass)

| Tiêu chí | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| Thiếu header X-Correlation-Id | Response vẫn có correlationId (UUID tự sinh) |
| 401 verifyToken fail sớm | Body + log đều có correlationId |
| 404 Not Found (endpoint không tồn tại) | Response vẫn có error.correlationId |
| Async throw trong controller | Đi vào Global Handler, không UnhandledRejection |
| BusinessError 423 | HTTP 423 + correlationId |
| Login UAT | Vẫn hoạt động bình thường (legacy: true) |
| req.user.id / req.user.userId | Cả hai đều có giá trị (Q1 dual) |

# IV. Nguyên tắc thực thi (Locked)

- Chỉ làm theo thứ tự PR-1 → PR-2 → … → PR-7.

- Mỗi PR show exact unified diff → bạn confirm ✅ mới apply.

- Không mở SEC Impl hay CED Impl riêng (Master v1.2 đã gộp).

- Không rename security.service.js.

- asyncHandler chỉ nhận plain function / arrow; cấm class method chưa bind.

- Dual-contract (legacy: true) giữ nguyên đến khi FE xác nhận chuyển canonical-only.

# V. Phạm vi ngoài Wave 1 (không làm)

- Không đụng lock.service / token.service / policy.service (thuộc Wave 2).

- Không làm Assert Order login (Wave 2).

- Không đụng outbox / notification worker / delegation (Wave 4–5).

- Không đổi logic nghiệp vụ onboarding service.

# VI. Thứ tự khuyến nghị bắt đầu

- Xác nhận PR-1 (shared/errors đã commit chưa).

- Làm PR-2 (Correlation FIRST + Global Handler) — hạ tầng quan trọng nhất.

- Tiếp PR-3 → PR-7 theo bảng trên.

- Sau khi toàn bộ pass Exit Criteria → viết Handoff-W1.

— HẾT TÀI LIỆU WAVE 1 —

EGAL Master Implementation Plan v1.2.0  •  Wave 1 Edge Unify  •  22/07/2026


SMOKE TESTS
**Backend đang chạy tại port `10000`.**

Chạy lại smoke test với BASE đúng:

```bash

BASE=http://localhost:10000

```

---

### 1. Health check

```bash

curl -s -D - $BASE/ | head -30

```

**Kỳ vọng:**

- HTTP 200

- JSON có `"version": "21.6.0-W1"`

- Header `X-Correlation-Id`

---

### 2. 404 endpoint lạ

```bash

curl -s -D - $BASE/api/onboarding/non-existent-123 | head -40

```

---

### 3. Tenant slug không tồn tại

```bash

curl -s -D - \

-H "x-tenant-slug: clan-khong-ton-tai-xyz" \

$BASE/api/members | head -40

```

---

### 4. 401 (không token)

```bash

curl -s -D - $BASE/api/onboarding/cases | head -40

```

---