TÀI LIỆU TÓM TẮT THỰC HIỆN

Wave 2 — Assert Order & Status Honesty

Execution Checklist  •  22/07/2026  •  Sau Handoff-W1

| SSOT Doctrine | EGAL-SEC v1.1.0 • EGAL-CED v1.1.0 • OPD v1.2.0 • Master Plan v1.2.0 |
| --- | --- |
| Phạm vi | Backend/src • Wave 2 (Assert Order + Status Honesty) • Phụ thuộc Wave 0+1 DONE |
| Nguyên tắc | Q1 Bảo toàn 100% • Q2 Doc Format • Confirm diff trước khi gen code |
| Trạng thái | Sẵn sàng lập kế hoạch • Handoff-W1 đã hoàn tất • CED + Edge Unify sẵn sàng |

# I. Mục tiêu Wave 2

Áp dụng Assert Order (SEC) trên luồng Login / Auth: kiểm tra credential trước, sau đó mới đến status / lock / tenant lifecycle. Đồng thời chuẩn hóa thêm error path trong auth & role middleware về CED shape, và xử lý residual từ Wave 1.

- Assert Order: Credential → Status/Lock → Tenant lifecycle (không đảo thứ tự).

- Status Honesty: trả đúng 423 / 403 theo ma trận login SEC v1.1.

- Chuẩn hóa error response trong auth/role middleware về dual-contract (tùy chọn, ưu tiên).

- Xử lý residual Wave 1 (early tenant 404 shape, validation shape).

# II. Bảng thực hiện chi tiết (PR Chain đề xuất)

| PR / Bước | Đầu ra (path / files) | Loại đầu ra | Ghi chú / Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-W2-1 feat(assert- order-login) | Auth login flow modules/auth/* (login controller/service) hoặc security/auth service liên quan | Nâng cấp | Assert Order (SEC) Thứ tự bắt buộc: 1. Verify credential (password/OTP/JWT) 2. Check user.status / lock 3. Check tenant.status / activation Không trả 423/403 status trước khi xác nhận credential đúng (tránh user enumeration + đúng ma trận login). |
| PR-W2-2 fix(auth-mw- ced-shape) | src/middlewares/auth.middleware.js src/middlewares/role.middleware.js | Nâng cấp (optional) | Chuyển các res.status().json inline sang createError + sendError / next(err). Giữ nguyên message tiếng Việt hiện tại (Q1). Ưu tiên thấp hơn Assert Order — có thể làm song song hoặc sau. |
| PR-W2-3 fix(early-404- shape) | src/app.js (tenantContext early 404) | Nâng cấp | Chuẩn hóa early tenant-slug 404 sang dual-contract CED shape (success: false + error.code/message/correlationId). Residual từ Wave 1. |
| PR-W2-4 fix(controller- validation-shape) | src/modules/onboarding/onboarding.controller.js | Nâng cấp (optional) | Các validation sớm (400) chuyển sang createError + sendError để thống nhất dual-contract. Residual từ Wave 1. |
| PR-W2-5 docs (Handoff-W2) | docs/handoffs/Handoff-W2.md | Tạo mới | Done / residual / next / git SHAs / doctrine pins. Ghi rõ Assert Order đã áp dụng ở đâu. |

# III. Assert Order — Quy tắc chi tiết (SEC)

Theo SEC Doctrine v1.1 + Master Plan v1.2 — thứ tự kiểm tra trên Login / Heavy Auth path:

| Bước | Kiểm tra | HTTP / Code điển hình | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Credential (password / OTP / token) | 401 INVALID_CREDENTIALS TOKEN_INVALID / EXPIRED | Phải làm trước mọi check status/lock |
| 2 | User status / Lock | 423 ACCOUNT_CHO_DUYET 403 ACCOUNT_DISABLED / LOCKED / BANNED | Chỉ sau khi credential đúng |
| 3 | Tenant status / Activation | 423 TENANT_PENDING_ACTIVATION 423 TENANT_ACTIVATION_REQUIRED 403 TENANT_DISABLED | Sau user status |
| 4 | Role / Scope (nếu cần) | 403 INSUFFICIENT_ROLE / SCOPE | Cuối cùng |

Lý do: Trả 423/403 status trước khi biết credential đúng có thể giúp attacker dò tài khoản (user enumeration) và vi phạm ma trận login SEC.

# IV. Exit Criteria Wave 2

| Tiêu chí | Kết quả mong đợi |
| --- | --- |
| Login sai password (user tồn tại, status CHO_DUYET) | 401 INVALID_CREDENTIALS — không lộ status |
| Login đúng password + user CHO_DUYET | 423 ACCOUNT_CHO_DUYET + correlationId |
| Login đúng + tenant PENDING_ACTIVATION | 423 TENANT_PENDING_ACTIVATION (sau khi user OK) |
| SYSTEM_ADMIN login | Bypass tenant check, vào được hệ thống |
| Wave 1 residual (early 404 shape) | Dual-contract CED shape (nếu làm PR-W2-3) |
| Regression Login UAT | Vẫn hoạt động bình thường (Q1) |

# V. Nguyên tắc thực thi (Locked)

- Confirm exact diff trước khi apply mỗi PR.

- Q1: Không break Login UAT / FE hiện tại.

- Assert Order là hạng mục bắt buộc của Wave 2; các fix shape residual là secondary.

- Không đụng lock engine / outbox / delegation (thuộc Wave sau).

- Giữ dual-contract legacy: true cho đến khi FE xác nhận.

# VI. Phạm vi ngoài Wave 2 (không làm)

- Không implement lock.service / token rotation nâng cao.

- Không làm outbox worker / notification delivery (Wave 4–5).

- Không làm delegation / on_behalf_of runtime (Wave sau).

- Không đổi schema Prisma trừ khi Assert Order bắt buộc.

# VII. Thứ tự khuyến nghị bắt đầu

- Xác định file login hiện tại (controller/service) chịu trách nhiệm verify password + trả status.

- Làm PR-W2-1 (Assert Order) trước — hạng mục quan trọng nhất.

- Sau đó residual shape (PR-W2-3, PR-W2-4) nếu còn thời gian.

- Viết Handoff-W2 khi Exit Criteria pass.

— HẾT TÀI LIỆU WAVE 2 —

EGAL Master Implementation Plan v1.2.0  •  Wave 2 Assert Order & Status Honesty  •  22/07/2026